## Slide 1
국악문화체육과

## Slide 2
유 형 | 공 연 일 시 | 장 소 | 비 고
온라인 상 설 | 7. 3.(금) 15:00 | 충북영동TV (유튜브) | 사전녹화 6.30.(화) 14:00
온라인 상 설 | 7.17.(금) 15:00 | 충북영동TV (유튜브) | 사전녹화 7.15.(수) 14:00
노근리 위령제 | 7.29.(수) 10:00 | 노근리평화공원 위령탑 | 
3-1. 난계국악단 공연일정
3-2. 각종 대회 참가
대 회 명 | 기 간 | 장 소 | 인 원 | 비 고
제49회 전국종별육상경기선수권대회 | 7.9.(목)~7.13.(월) | 정선종합운동장 | 9 | 직장운동경기부
제58회 전국봄철종별배드민턴리그전 | 7.23.(목)~7.30.(목) | 밀양배드민턴경기장 | 8 | 직장운동경기부

## Slide 3
3-3. 각종 사업추진 현황 (6건)
사업명 | 사업기간 | 사업량(사업비) | 추진내용 | 공정률
월류봉 둘레길 2단계 조성사업 | 2019. 2. ~ 2020. 12 | 둘레길 L=3.8km 및 기반시설 (주차장·편의시설) 설치 등 3,500백만원 | 공사 착공 (데크설치) | 60%
초강천 빙벽장 관광명소화 사업 | 2018. 3. ~ 2021. 12. | 잔도 및 짚라인 설치 등 9,200백만원(국비 4,600/ 군비4,600) | 기본구상 및 타당성 조사, 소규모 환경영향평가 | 25%
송호관광지 기반시설 확충사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 보행교 설치 L=288.7m, B=2.5m 5,400백만원(국비 2,700/ 군비 2,700) | 공사 착공 (교량 기초 터파기 및 가시설 설치) | 50%
천태산 은행나무 관광자원화 사업 | 2019. 1. ~ 2020. 12. | 접근로 정비(L=1.5km), 주차장 공원화(A=4,500㎡) 및 편의시설 설치 등 3,000백만원(국비 1,500/ 군비 1,500) | 본공사(토목) 착공 | 35%
영동군 홍보관문 (추풍령, 학산) 설치 | 2019. 1. ~ 2020. 8. | 홍보관문 설치 2개소 1,800백만원 | 공사 착공 (추풍령면, 학산면 구조물 설치) | 80%
도마령 전망대 및 전망데크 조성사업 | 2020. 3. ~ 2021. 12. | 전망대, 전망데크 및 주차장 등 기반시설 1식 | 현황 측량 | 10%