## Slide 1
국악문화체육과

## Slide 2
6-3. 국악체험촌“천고”유지보수공사
  공사기간 : 8. 31. ~ 9. 4.
  공사내용 : 단청 작업
6-4. 사회적 거리두기 2단계에 따른 다중이용시설 점검
  9.1.~9.13. / 종교시설, 노래연습장, PC방, 체육시설, 관광시설 등
  - 실내 50인이상 집합금지 등 방역수칙 이행사항 점검
  - 고위험시설 운영 중단
6-1. 공공미술프로젝트 ‘우리 동네 미술’사업
  사업비 : 400백만원(국 320, 도 24, 군 56)
  사업장소 : 양산면 금강둘레길 주변마을(봉곡, 송호리 등)
  작가팀 공모 : 8. 13. ~ 9. 3. / 선정위원회 : 9.9.(수) ※서면심사
  사업내용 : 예술인 일자리 제공, 벽화·조각 등 작품설치
6-2. (구)향토민속자료전시관 철거 실시
  2020. 9월 중/ 석면처리 계약 및 공사(20일) 실시
  ※ 건축물해체 및 폐기물처리: 9~11월 중(제3회 추경확보 후)

## Slide 3
사업명 | 사업기간 | 사업량(사업비) | 추진내용 | 공정률
월류봉 둘레길 2단계 조성사업 | 2019. 2. ~ 2020. 12 | 둘레길 L=3.8km 및 기반시설 (주차장·편의시설) 설치 등 3,500백만원 | 공사 착공 (데크설치) | 70%
초강천 빙벽장 관광명소화 사업 | 2018. 3. ~ 2021. 12. | 잔도 및 짚라인 설치 등 9,200백만원(국비 4,600/ 군비4,600) | 중앙투자심사 재심사 | 25%
송호관광지 기반시설 확충사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 보행교 설치 L=288.7m, B=2.5m 5,400백만원(국비 2,700/ 군비 2,700) | 공사 착공 (교량 기초 파일 시공 및 철근 배근) | 60%
천태산 은행나무 관광자원화 사업 | 2019. 1. ~ 2020. 12. | 접근로 정비(L=1.5km), 주차장 공원화(A=4,500㎡) 및 편의시설 설치 등 3,000백만원(국비 1,500/ 군비 1,500) | 공사 착공 [옹벽블록 및 수로관 설치, 휴게음식점 및 화장실 기초 콘크리트 타설 | 40%
영동군 홍보관문 (추풍령, 학산) 설치 | 2019. 1. ~ 2020. 9. | 홍보관문 설치 2개소 1,800백만원 | 공사 준공 (추풍령면 구조물 설치, 야간경관 조명 및 전광판 설치) | 100%
도마령 전망대 및 전망데크 조성사업 | 2020. 3. ~ 2021. 12. | 전망대, 전망데크 및 주차장 등 기반시설 1식 | 용역 착수 [현황측량 및 계획설계] | 20%
6-6. 각종 사업추진 현황 (6건)
6-5. 2020 김천전국실업육상대회 참가
  9. 15.(화) ~ 9. 17.(목) / 김천종합운동장 / 황재현 감독 외 7명