## Slide 1
국악문화체육과

## Slide 2
8-1. 제15회 추풍령가요제 예심 신청 및 접수
  접수기간 : 7. 8.(월) ~ 8. 8.(목) ※ 예심 : 8. 10.(토) 10:00
  접수방법 : 방문접수(영동문화원), 이메일, 팩스
  참가대상 : 전국 1965. 01. 01. ~ 2003. 12. 31. 출생자
8-2. 영동군 축제추진위원회 회의 개최(2차)
  7. 24.(수) 14:00 / 군청 상황실 / 20명
  2019년 영동포도축제 세부계획 보고 등

## Slide 3
8-3. 각종 사업추진 현황 (10건)
사업명 | 사업기간 | 사업량(사업비) | 추진내용 | 공정률
초강천 빙벽장 관광명소화 사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 잔도 및 짚라인 설치 등 9,200백만원(국비 4,600/ 군비4,600) | 생태자연도 등급 조정 | 25%
송호관광지 기반시설 확충사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 보행교 설치 등 5,400백만원(국비 2,700/ 군비 2,700) | 인허가 협의 (하천점용허가 신청 등) | 40%
천태산 은행나무 관광자원화 사업 | 2019. 1. ~ 2020. 12. | 접근로 정비(L=1.5km), 주차장 공원화(A=4,500㎡) 및 편의시설 설치 등 3,000백만원(국비 1,500/ 군비 1,500) | 실시설계 | 30%
영동군 홍보관문 (추풍령, 학산) 설치 | 2019. 1. ~ 2020. 6. | 홍보관문 설치 2개소 1,800백만원 | 디자인 및 실시설계 | 20%
월류봉 둘레길 2단계 조성사업 | 2019. 2. ~ 2020. 12 | 둘레길 L=3.8km 및 기반시설 (주차장·편의시설) 설치 등 1,900백만원 | 실시설계 | 40%
도마령 일원 관광개발 계획 수립 용역 | 2019. 5. ~ 2019. 9. | 개발여건분석 및 관광개발 기본구상 등 56백만원 | 개발여건분석 | 40%
양산팔경 금강 둘레길 2단계 사업 타당성조사 용역 | 2019. 6. ~ 2019. 9. | 영국사~봉황대 사업 타당성조사 1식 (기초자료 및 경제적 분석 등) 20백만원 | 기초자료 및 사업 타당성 분석 | 30%
봉곡교 야간경관 설치 | 2019. 7. ~ 2019. 12. | 기본구상 및 경관조명 설치 1식 (봉곡교, 양산팔경 둘레길 일원) 200백만원 | 설계용역(전기) 착수 | 10%
관광안내표지판 신설 및 개보수 | 2019. 6. ~ 2019. 12. | 양산팔경 금강둘레길 관광안내표지판 신설 및 개보수 10EA, 영동역 관광안내지도 보수 1식 등 50백만원 | 공사 착공 | 60%
관광명소(옥계폭포, 고당사) 일원 음수대 설치 및 주차장 보수 | 2019. 6. ~ 2019. 12. | 음수대 설치 1개소 및 주차장 보수 1식 60백만원 | 공사 착공 | 60%

## Slide 4
8-4. 2019 난계국악단 역량강화 워크숍
  7. 2. (화) ~ 7.4.(목) / 전북 전주, 군산 일원 / 34명(단원 및 비상근단원)
  친절, 성폭력예방, 청렴, 이미지메이킹 및 레포츠 체험 등
※ 군수님 하실 일 : 특강 및 만찬 (7.2.(화) 18:00)
8-5. 2019 찾아가는 국악공연 (옥천군)
  7. 27. (토) 16:00 / 옥천문화예술회관 / 46명(난계국악단원 등)
  옥천 포도복숭아 축제 공연(타악공연 등 10곡)

## Slide 5
8-6. 난계국악단 공연일정
유형 | 공연일시 | 장 소 | 비 고
토 요 상 설 | 7. 6.(토) 15:00 | 국악체험촌 | 퓨전공연
 | 7. 13.(토) 15:00 |  | 전통공연
 | 7. 20.(토) 15:00 |  | 퓨전공연
 | 7. 27.(토) 15:00 |  | 토요상설 특별팀 공연
기 타 | 7. 1.(월) 09:00 | 군청 대회의실 | 군수님 취임 1주년 기념행사
 | 7. 1.(월) 14:00 | 복합문화예술회관 | 양수발전소 유치기념 성과 보고대회
 | 7. 5.(금) 14:00 | 민주지산 자연휴양림 | 민주지산 숲속 음악회

## Slide 6
8-7. 제7회 충북종단 대장정 환영식
  7.22.(월) 14:00 / 용두공원 광장 / 220여명
  환영식 후 용두공원 ~ 국악체험촌 도보 이동
  주최/주관 : 도체육회 / 영동군체육회
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사
8-8. 각종 체육행사 및 대회출전 (3개)
행사명 | 일시 | 장소 | 참여인원 | 비고
2019김천전국실업육상대회 참가 | 7.3.(수) ~ 7.5.(금) | 김천종합운동장 | 9 | 육상경기부
전국실업대항배드민턴선수권대회 참가 | 7.4.(목) ~ 7.11.(목) | 화순 이용대체육관 | 8 | 배드민턴경기부
대한민국줄넘기협회 하계 강사 워크숍 | 7.13.(토) ~ 7.14.(일) | 국악체험촌, 영동체육관 | 150 | 
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  제15회 추풍령가요제 / 홈페이지 게재,현수막, 지역신문7