## Slide 1
국악문화체육과

## Slide 2
12-1. 난계박연 서른아홉개의 상서 <Thirty-nine> 뮤지컬
  8.10.(토)~9.28.(토) 매주 토요일 7시 30분
  ※개막식 : 8.10.(토) 19:30
  국악기체험전수관 옆 야외무대
  ※ 군수님 하실 일 : 축사
12-2. 제16회 추풍령가요제
  8. 31.(토) 19:30 / 군민운동장 특설무대 / 3,000명
  MC : 김승연, 최지현, 가수 : 우주소녀, 노라조, 홍자 , 본선진출자 10명 등
  ※ 예심 : 8. 10.(토) 10:00 / 난계국악당 / 300명
  ※ 군수님 하실 일 : 인터뷰 및 시상

## Slide 3
12-3. 문화예술행사(6건)
행사명 | 일시 | 장소 | 참여인원 | 비고
제10회 물한계곡 음악회 | 8.3.(토) 18:00 (※개회식 : 19:30) | 물한계곡 주차장 | 150명 | 군수님 하실 일 : 인사말씀
제5회 도마령 산촌문화축제 | 8.10.(토) 18:00 (※개회식 : 19:00) | 도마령 주차장 | 150명 | 
뮤지컬 “꽃신” | 8.14.(수) 15:00 | 영동복합문화 예술회관 | 420명 | 
제16회 산골공연예술잔치 | 8.15.(목)~8.17.(토) 19:00 | 자계예술촌 | 100명/1일 | 
자매도시 문화예술공연 | 8.23.(금) 19:30 | 오산 문화예술회관 | 400명 | 
제2회 영동군 생활연극축제 | 8.30.(금)~8.31.(토) | 난계국악기 체험전수관 | 200명 | 

## Slide 4
12-4. 영동군 축제추진위원회 개최
  7.29.(월) 14:00 / 군청 상황실 / 30명
  2019년 포도축제 세부추진계획 보고
12-5. 제4회 대한민국 국제 관광 박람회 참가
  8.15(목)~8.18.(일) / 일산 킨텍스 제1전시장 3홀 / 관광팀 6명
  관광자원, 특산품의 홍보 및 영동군 관광지 안내 등
12-6. 월류봉 둘레길 2단계 조성사업 자재선정 심의위원회
  8.5.(월) 14:00 / 군청 상황실 / 11명
  성능인증제품(데크) 선정

## Slide 5
12-7. 각종 사업추진 현황 (10건)
사업명 | 사업기간 | 사업량(사업비) | 추진내용 | 공정률
초강천 빙벽장 관광명소화 사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 잔도 및 짚라인 설치 등 9,200백만원(국비 4,600/ 군비4,600) | 생태자연도 등급 조정 | 25%
송호관광지 기반시설 확충사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 보행교 설치 등 5,400백만원(국비 2,700/ 군비 2,700) | 인허가 협의 (하천점용허가 신청 등) | 40%
천태산 은행나무 관광자원화 사업 | 2019. 1. ~ 2020. 12. | 접근로 정비(L=1.5km), 주차장 공원화(A=4,500㎡) 및 편의시설 설치 등 3,000백만원(국비 1,500/ 군비 1,500) | 실시설계 | 30%
영동군 홍보관문 (추풍령, 학산) 설치 | 2019. 1. ~ 2020. 6. | 홍보관문 설치 2개소 1,800백만원 | 디자인 및 실시설계 | 20%
월류봉 둘레길 2단계 조성사업 | 2019. 2. ~ 2020. 12 | 둘레길 L=3.8km 및 기반시설 (주차장·편의시설) 설치 등 1,900백만원 | 실시설계 | 40%
도마령 일원 관광개발 계획 수립 용역 | 2019. 5. ~ 2019. 9. | 개발여건분석 및 관광개발 기본구상 등 56백만원 | 현장조사 및 개발구상 | 40%
양산팔경 금강 둘레길 2단계 사업 타당성조사 용역 | 2019. 6. ~ 2019. 9. | 영국사~봉황대 사업 타당성조사 1식 (기초자료 및 경제적 분석 등) 20백만원 | 기초자료 및 사업 타당성 분석 | 30%
봉곡교 야간경관 설치 | 2019. 7. ~ 2019. 12. | 기본구상 및 경관조명 설치 1식 (봉곡교, 양산팔경 둘레길 일원) 200백만원 | 설계용역(전기) 착수 | 10%
관광안내표지판 신설 및 개보수 | 2019. 6. ~ 2019. 12. | 양산팔경 금강둘레길 관광안내표지판 신설 및 개보수 10EA, 영동역 관광안내지도 보수 1식 등 50백만원 | 설치 완료 | 60%
관광명소(옥계폭포, 고당사) 일원 음수대 설치 및 주차장 보수 | 2019. 6. ~ 2019. 12. | 음수대 설치 1개소 및 주차장 보수 1식 60백만원 | 음수대 설치공사 준공(2019. 8월) 주차장 보수공사 준공(2019. 9월) | 80%

## Slide 6
12-9. 난계국악단 공연일정
유형 | 공연일시 | 장 소 | 비 고
토 요 상 설 | 8. 3.(토) 15:00 | 국악체험촌 | 퓨전공연
 | 8.10.(토) 15:00 |  | 전통공연
 | 8.17.(토) 15:00 |  | 퓨전공연
 | 8.24.(토) 15:00 |  | 전통공연
기 타 | 8.29.(월) 19:00 | 포도축제장 특설무대 | 포도축제 개막식 공연
 | 8.30.(월)~9. 1.(일) 11:00, 15:00 | 국악체험촌 | 포도축제기간 특별상설공연 (매일2회)
12-8. 제11회 영동군 풍물경연대회
  8.31.(토) 10:00~16:00 / 영동와인터널 옆 / 350명
※ 군수님 하실 일 : 인사말씀 및 공로패 수여

## Slide 7
12-10. 직장운동경기부 하계 전지훈련
  육상경기부
  - 8. 9.(금) ~ 9. 8.(일) / 강원도 평창 / 9명(감독1, 선수8)
  배드민턴경기부
  - 8. 1.(목) ~ 8.22.(목) / 충주,인천,제천 일원 / 8명(감독1, 선수7)
12-11. 제3회 감고을배 전국 정구대회
  8.24.(토) ~ 8.25.(일) 10:00 / 군민정구장 / 300명
  ※개회식 : 8.25.(일) 10:00
※ 군수님 하실 일 : 환영사

## Slide 8
12-12. 각종 체육행사 (5개)
행사명 | 일시 | 장소 | 참여인원 | 비고
제57회 양산면민 체육대회 | 8.15.(목) 10:00 | 송호관광유원지 내 운동장 | 500 | 군수님 하실 일 : 격려사
제22회 심천초등학교 총동문친선체육대회 | 8.15.(목) 10:00 | 심천초등학교 | 300 | 군수님 하실 일 : 격려
제34회 상촌초등학교 총동문친선체육대회 | 8.15.(목) 10:00 | 상촌초등학교 | 500 | 군수님 하실 일 : 격려
제47회 충북협회장기 초중고 태권도 대회 | 8.24.(토)~8.25.(일) | 영동체육관 | 800 | 군수님 하실 일 : 환영사
제16회 영동포도 전국마라톤대회 | 9.1.(일) 7:20 | 군민운동장 | 3,000 | 군수님 하실 일 : 환영사
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  제16회 추풍령가요제 / 홈페이지 게재,현수막, 지역신문7
  제16회 영동포도 전국마라톤대회 / 홈페이지 게재 , 현수막, 리플렛