## Slide 1
환 경 과

## Slide 2
6-1. 2017년도 하반기 조기폐차지원사업 추진
  신청기간 : 9. 20. ~ 10. 20.
  사 업 비 : 64,320천원
  신청대상 : 2005. 12. 31.이전 경유자동차
  지 급 액 : 보험개발원에서 산정한 차량 기준가액
6-2. 2017년 하반기 수변구역 주민지원사업 지도·점검
  대상지역 : 수변구역 (양강면, 양산면, 심천면)
  점 검 자 : 수계관리팀장 외 1명
  내 용
  - 주민지원사업 시설 운영실태
  - 2017년 주민지원사업 추진현황

## Slide 3
6-3. 2017년 3분기 환경기초시설 운영실태 점검
  대 상 : 영동공공하수처리시설 외 25개소
  일 시 : 10. 12. ~ 10. 13. (2일간)
  점 검 반 : 하수도팀장 외 1명
  점검내용
  - 위·수탁계약서 및 업무처리규정 이행여부 등
  - 수질관리 및 시설물의 적정관리 여부 등
6-4. 공공하수도 관리대행 성과평가 실시
  일 시 : 10. 19.(목)
  장 소 : 용진환경㈜ 홍보관
  평가내용 : 2016. 8. 4. ~ 2017. 8. 3. 기간 중 공공하수도
  운영관리 실태 전반

## Slide 4
6-5. 하수처리시설 설치공사 현황
사 업 명 | 사업량 | 사업비[백만원] | 추진내용 | 공정율 (%)
10건 |  | 50,300 |  | 
영동 공공하수처리장 증설사업 | 증설 3,500㎥/일 | 15,162 | 재원협의 및 설치인가 | 
영동 하수처리구역 차집관로 정비사업 | 관로매설 7.42km | 12,545 | 관로부설 | 10
영동읍(오정,회동,양정,부용) 하수관로 정비사업 | 관로매설 3.98km | 3,318 | 1차분 착공 | 
금정 농어촌마을 하수도 설치공사 | 25㎥/일 | 1,591 | 처리장 진입도로 포장 및 기계펌프설치 | 88
용당 농어촌마을 하수도 설치공사 | 30㎥/일 | 2,039 | 관로부설 및 처리장 유입맨홀 설치 | 47
모리 농어촌마을 하수도 설치공사 | 50㎥/일 | 1,286 | 관로부설 | 10
박계 농어촌마을 하수도 설치공사 | 40㎥/일 | 2,065 | 관로부설 | 
원당 농어촌마을 하수도 설치공사 | 35㎥/일 | 2,095 | 관로부설 | 5
매금·궁촌 농어촌마을 하수도 설치공사 | 각40㎥/일 | 6,290 | 1차분 착공 | 
죽산 농어촌마을 하수도 설치공사 | 50㎥/일 | 3,909 | 일상감사 및 계약심사 의뢰 | 

## Slide 5
6-6. 기타 현안업무
  하반기 환경오염물질 배출사업장 기술지원 /
  관내 사업장 2개소 / 공무원 1명, 자문위원 4명
Notes: 5