## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
10-2. 건설기계관리 정보시스템 일제 정비
  기 간 : 11월중
  대 상 : 건설기계 431대
  (굴삭기 166, 지게차188, 기타77)
  내 용 : 건설기계 등록, 말소, 검사, 사업자 관리 등
  건설기계 동원지정현황 자료 정비
10-1. 접도구역 관리대장 및 안내표지판 정비
  일 시 : 11. 9. ~ 20. (12일간)
  대 상 : 관내 국도 및 지방도 접도구역
  내 용 - 접도구역내 기존 건축물 멸실 여부 확인
  - 접도구역 안내표지판 문구(법조항) 정비

## Slide 3
10-4. MG 영동 웨딩홀 주차장 정비
  기 간 : 11월 ∼12월
  사업량 : 주차장 41면 (A=937㎡)
  사업비 : 50,000천원
  내 용 : 주차장 재포장 및 도색
10-3. 농어촌버스 행선지 안내 전광판 설치
  기 간 : 11월중
  사업량 : 농어촌버스 24대
  사업비 : 93,720천원
  내 용 : 행선지 안내 LED 전광판 설치

## Slide 4
10-5. 자동차관련 과태료 사전통지 및 부과 ·고지
  대 상 : 주정차위반 및 정기검사지연 ·보험미가입자
  납부기간 : 11. 15 ∼ 11. 30
  ※9월 부과실적
  - 사전통지 (자진납부서 20% 감경) : 263건(9월위반)
  (불법주정차 113, 검사지연 82, 보험미가입 68)
  - 부과고지 : 133건(8월 위반)
  (불법주정차 56, 검사지연 37, 보험미가입 40)

## Slide 5
10-6. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 4건 | 5.7 | 8,400 |  | 
군 도 | 주곡~임계간(2공구)도로 확포장공사 | 1.1 | 1,100 | 상수관로 매설 노상정리 및 배수공 시공 | 
 | 율리-한석간도로 확포장공사 | 1.3 | 1,500 | 포장공 및 부대공 | 
 | 지내-심천간(구강)도로 확포장공사 | 1.2 | 3,300 | 배수공 및 포장공 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물공 및 배수공 | 
10-7. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 3건 | - | 2,000 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 300 | 수시 설계 후 준공
 | 물한도로 선형개량 및 가변주차장설치 | 1식 | 500 | 보상 및 착공
교 량 | 남전교재가설 | 0.5 | 1,000 | 인허가 및 보상협의
 | 영동1교 아치조형물 | 1식 | 200 | 실시설계

## Slide 6
10-8. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 11건 | 6.85 | 11,600 |  | 
농어촌 도 로 | 웅북도로확포장 | 1.4 | 2,200 | 노상 및 배수공 | 
 | 대해도로확포장(2공구) | 0.95 | 1,500 | 사업집행 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.3 | 500 | 보상추진 및 시공측량 | 
 | 금정도로확포장 | 0.1 | 200 | 부대공 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 토공 및 구조물공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상추진 및 시공측량 | 
 | 화신2리(절골)도로 확포장 | 0.5 | 800 | 공사 일시중지 (보상) | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 토공 및 배수공 | 
 | 유곡1리(버드실)도로 확포장 | 0.2 | 400 | 보상추진 및 착공 | 
 | 월전-남악간도로 | 0.5 | 700 | 실시설계 및 주민설명회 개최 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상 협의 및 착공 | 

## Slide 7
10-9. 농업기간시설관리 시스템 교육
  일 시 : 11. 26 (목) 13:30
  장 소 : 도청 전산교육장
  교육대상 : 군 농업기반시설관리 업무담당자
  교육내용 : 농업기반시설관리시스템(RIMS) 개요 및
  사용방법 등
10-10 .일반농산어촌개발사업 추진 지연에 따른 대책회의
  일 시 : 11. 2. (월) 14:00
  장 소 : 군청 3층 재난상황실
  참석대상 : 농어촌공사 관계자
  (옥천·영동지사장 외 사업추진 담당자)