## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-2. 가로등 제어함 자체 점검
  기 간 : 9. 22 ∼ 26
  대 상 : 관내 일원
  점 검 반 : 5명 (전기안전공사1, 단가업체3, 공무원1)
  내 용 : 누전 등 상태 점검
9-1. 운행제한 위반(과적)차량 합동 단속
  일 시 : 9월중
  장 소 : 운행제한(과적)차량 검문소(심천면 약목리)
  단 속 자 : 7명(보은국토관리사무소2, 도2, 경찰서2, 군1)
  내 용
  - 적재중량 및 적재용량 위반 단속
  - 과적예방 홍보캠페인 등

## Slide 3
9-4. 자동차관련 과태료 사전통지 및 부과 ·고지
  대 상 : 주정차위반 및 정기검사지연 ·보험미가입자
  납부기간 : 9. 15 ∼ 9. 30
  - 사전통지 : 320건
  (불법주정차 171, 검사지연 77, 보험미가입 72)
  - 부과고지 : 282건
  (불법주정차142, 검사지연 53, 보험미가입 87)
9-3. 70세 이상 버스비 무료지원 사업 시행
  교통카드 제작 배부 : 8. 31. 카드 배부완료
  ※ 2015. 09. 01. 시행

## Slide 4
9-5. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 4건 | 5.7 | 8,400 |  | 
군 도 | 주곡~임계간(2공구)도로 확포장공사 | 1.1 | 1,100 | ·계약 해지 ·기성감사원 제출확인 ·잔여공정 별도 발주 | 
 | 율리-한석간도로 확포장공사 | 1.3 | 1,500 | 배수공 및 구조물공 | 
 | 지내-심천간(구강)도로 확포장공사 | 1.2 | 3,300 | 토공 및 배수공 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장공사 | 2.1 | 2,500 | 토공 및 구조물공 | 
9-6. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 3건 | - | 1,800 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 300 | 수시 설계 후 착공
 | 물한도로 선형개량 및 가변주차장설치 | 1식 | 500 | 보상
교 량 | 남전교재가설 | 0.5 | 1,000 | 인허가협의

## Slide 5
9-7. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 14건 | 9 | 15,500 |  | 
농어촌 도 로 | 봉곡도로확포장 | 1.0 | 1,200 | 노상 및 배수공 | 
 | 가동-두릉간도로(2공구) | 0.7 | 1,800 | 부대공 | 
 | 웅북도로확포장 | 1.4 | 2,200 | 노상 및 배수공 | 
 | 대해도로확포장(2공구) | 0.95 | 1,500 | 보상추진 및 인허가협의 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.3 | 500 | 보상추진 및 착공 | 
 | 금정도로확포장 | 0.1 | 200 | 노상 및 배수공 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 시공 측량 및 토공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상추진 및 인허가협의 | 
 | 화신2리(절골)도로 확포장 | 0.5 | 800 | 공사 일시중지 (보상) | 
 | 상청화도로 확포장 | 0.5 | 900 | 포장공 및 부대공 | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 보상추진 및 인허가 협의 | 
 | 유곡1리(버드실)도로 확포장 | 0.2 | 400 | 보상추진 및 착공 | 
 | 월전-남악간도로 | 0.5 | 700 | 실시설계 및 주민협의 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상추진 및 인허가협의 | 

## Slide 6
9-8. 하반기 농촌생활환경 정비사업 추진
  대 상 지 : 용산면 외 3개면
  사업기간 : 9. ~ 11.
  사 업 량 : 마을 안길 정비 L=1.1km
  사 업 비 : 253백만원
9-9. 하반기 농업생산기반시설 정비사업 추진
  대 상 지 : 영동읍 외 3개면
  사업 기간 : 9. ~ 12.
  사 업 량 : 용.배수로 정비 380m, 농로포장 300m
  사 업 비 : 217백만원