## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-2. 교통신호등 전기안전점검 실시
  기 간 : 4. 2 ∼4. 30
  대 상 : 영동군 관내 신호등, 경보등 제어함 150개소
  사업비 : 13백만원
  내 용 : 교통신호등 및 제어함의 누전 및 절연상태 점검
9-1. 포장마차 정비 협의회의 개최
  일 시 : 4. 6.(수) 14:00 ~
  장 소 : 군청 영상회의실 (1층)
  인 원 : 18명(포장마차 업주 13, 군 5)
  내 용 : 관내 포장마차 정비를 위한 의견 교환

## Slide 3
9-3. 자동차관련 과태료 사전통지 및 부과 ·고지
  대 상 : 주정차위반 및 정기검사지연 ·보험미가입자
  납부기간 : 4. 15∼ 4. 30
  - 사전통지 : 244건(2월위반) 자진납부시 20%감경
  (불법주정차 86, 검사지연 59, 보험미가입 99)
  - 부과고지 : 105건 (1월 위반)
  (불법주정차 20, 검사지연 33, 보험미가입 52)

## Slide 4
9-4. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 3건 | 4.7 | 5,800 |  | 
군 도 | 구강~죽산간 도로확포장 공사 | 1.4 |  | 조사측량 및 주민의견수렴 | 
 | 지내-심천간(구강)도로 확포장 공사 | 1.2 | 3,300 | 포장공 및 구조물공 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장 공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물공 | 
9-5. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 5건 | - | 4,300 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 400 | 조사측량
교량 | 남전교 재 가설 | 1식/0.5 | 1,000 | 보상협의
 | 대곡교 재 가설 | 1식/0.2 | 500 | 주민설명회
위험도로 | 오정도로 확포장 | 1.25 | 2,200 | 배수공 및 구조물공
 | 심곡지하차도 ∼오정리간도로 확포장 | 0.2 | 200 | 착공

## Slide 5
9-6. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 12건 | 8.05 | 11,800 |  | 
농어촌 도 로 | 웅북도로확포장 | 1.4 | 2,600 | 구조물공 | 
 | 대해도로확포장(2공구) | 0.95 | 1,300 | 토공 및 구조물공 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.15 | 300 | 토공 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 토공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.15 | 1,500 | 토공 및 배수공 | 
 | 난곡도로 확포장 | 0.2 | 400 | 토공 | 
 | 유곡1리 도로 확포장 | 0.2 | 100 | 보상협의 | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 배수공 | 
 | 화신2리(절골)확포장 | 0.5 | 800 | 토공 및 배수공 | 
 | 월전-남악간도로 확포장 | 0.5 | 700 | 환경영향평가 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 착공 | 
 | 장척 ∼광평간 도로 확포장 | 1.1 | 300 | 보상협의 및 인허가 협의 | 

## Slide 6
9-7. 읍면소재지종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
4건 | 14,580 |  | 
추풍령면소재지종합정비사업 | 2,461 | 시행계획 협의(충청북도) | 
상촌면소재지종합정비사업 | 3,874 | 운동시설 진입로 개설에 따른 철도시설관리공단 협의 및 시장주차장 대상지 조사 | 
학산면소재지종합정비사업 | 4,741 | 복지회관 신축 | 
심천면소재지종합정비사업 | 3,504 | 다목적광장 조성 | 
9-8. 권역단위종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
2건 | 2,072 |  | 
범화권역단위종합정비사업 | 201 | 다목적광장 조성 및 지역역량강화 선진지 견학(전남 순창) | 
흥덕권단위종합정비사업 | 1,871 | 호감체험관 리모델링 | 

## Slide 7
9-9. 2017 신규 농산어촌개발사업 중앙평가
  일 시 : 4. 21.(목) 13:20 ~ 17:40
  대 상 : 중심지활성화사업(매곡면, 용화면)
  참 석 : 8명(각 사업별 4명/면장, 추진위원장 외 2)
  내 용 : 발표 및 질의응답