## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
12-2. 2016년도 상반기 가로(보안)등 설치 준공
  기 간 : 2016. 5월중
  대 상 : 관내일원 100개소
  사 업 비 : 100백만원
  내 용 : 가로(보안)등설치 준공
12-1. 2/4 분기 도로관리 심의 위원회 개최
  일 시 : 5. 12 (목) 14:00
  장 소 : 2층 상황실
  심의대상
  - 도로구역에서 시설을 신설,개축,변경하는 사업
  - 그밖의 목적으로 도로굴착을 수반하는 공사

## Slide 3
12-3. 2015년 상반기 접도구역 관리실태 점검
  기 간 : 5. 2 ∼ 5. 13
  대 상 : 관내 지방도 8개 노선
  점 검 자 : 6명(대전청2, 보은국토관리1, 도청2, 군1)
  내 용
  - 불법건축물 및 공작물 설치 여부
  - 경계표지판 및 안내표지판 훼손 여부
  - 불법도로점용 및 토지의 형질변경 행위 여부 등

## Slide 4
12-5. 삼일공원 버스 간이승강장 설치
  기 간 : 5월중
  대 상 : 영동읍 삼일공원 버스 간이승강장
  사 업 비 : 35백만원
  내 용 : 노후화로 인한 신규설치
12-4. 읍·면 버스표지판 이설 및 보수
  기 간 : 5. 2 ∼ 5. 13
  대 상 : 11개소(읍 ·면 버스 승하자 장소)
  사 업 비 : 2백만원
  내 용 : 파손, 노후화 등 유지보수

## Slide 5
12-6. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 3건 | 4.7 | 5,800 |  | 
군 도 | 구강~죽산간 도로확포장 공사 | 1.4 |  | 조사측량 및 주민의견수렴 | 
 | 지내-심천간(구강)도로 확포장 공사 | 1.2 | 3,300 | 구조물공 및 포장공 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장 공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물공 | 
12-7. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 5건 | - | 4,470 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 600 | 착공
교량 | 남전교 재 가설 | 1식/0.5 | 950 | 보상협의
 | 대곡교 재 가설 | 1식/0.2 | 500 | 주민설명회
위험도로 | 오정도로 확포장 | 1.25 | 2,170 | 포장공
 | 심곡지하차도 ∼오정리간도로 확포장 | 0.2 | 250 | 착공

## Slide 6
12-8. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 13건 | 9.05 | 11,980 |  | 
농어촌 도 로 | 웅북도로확포장 | 1.4 | 2,540 | 구조물공 | 
 | 대해도로확포장(2공구) | 0.95 | 1,280 | 토공 및 구조물공 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.15 | 300 | 토공 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 토공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.15 | 1,050 | 토공 및 배수공 | 
 | 난곡도로 확포장 | 0.2 | 400 | 토공 | 
 | 유곡1리 도로 확포장 | 0.2 | 100 | 보상협의 | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 보상협의 | 
 | 화신2리(절골)확포장 | 0.5 | 1000 | 구조물공 및 상수도공 | 
 | 월전-남악간도로 확포장 | 0.5 | 490 | 환경영향평가 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 토공 | 
 | 장척 ∼광평간 도로 확포장 | 1.1 | 220 | 보상협의 및 인허가 협의 | 
 | 약목 ~ 각계간도로 확포장 | 1.0 | 800 | 조사측량 | 

## Slide 7
12-9. 읍면소재지종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업비 (백만원) | 내 용
4건 | 14,580 | 
용산면농촌중심지활성화사업 | 2,200 | 기본계획 협의(충청북도)
추풍령면소재지종합정비사업 | 2,461 | 시행계획 협의(충청북도)
상촌면소재지종합정비사업 | 3,874 | 운동시설 부지 배수로공사 및 다목적회관 부지정리
학산면소재지종합정비사업 | 4,741 | 복지회관 조적공사 및 다목적광장 사업 착공
심천면소재지종합정비사업 | 3,504 | 운동시설 사업 착공
12-10. 권역단위종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업비 (백만원) | 내 용
2건 | 2,072 | 
흥덕권단위종합정비사업 | 1,871 | 호감체험관 시공 및 하궁촌마을회관 착공
범화권역단위종합정비사업 | 201 | 다목적회관 준공 및 다목적광장 시설 공사 착공

## Slide 8
12-11. 농업생산기반시설정비사업 추진
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (천원) | 내 용
7건 |  | 155,415 | 
산저지구배수로정비공사 | 배수로정비 L=171m | 11,530 | 배수로 부설(2공구)
산저지구소규모배수펌프장설치공사 | 배수펌프장 1개소 | 52,762 | 집수정 설치
백자전지구저수지환경개선공사 | 자연석쌓기 A=65㎡ | 12,220 | 자연석 쌓기
금계지구용수로정비공사 | 용수로정비 L=498m | 18,570 | 용수로 부설 및 준공
구교양수장보수공사 | 양수장보수 1개소 | 32,063 | 집수정 설치
괴목지구배수로정비공사 | 배수로정비 L=270m | 13,900 | 배수로 부설 및 준공
박계지구용배수로정비공사 | 용배수로정비 L=448m | 14,370 | 용배수로 부설 및 준공

## Slide 9
12-12. 2016년 마중물 소액사업 추진
  기 간 : 5월중
  대 상 : 7개소(용산2,추풍령1, 상촌3,용화1개소)
  사 업 비 : 21,000천원
  내 용 : 마을진입로 꽃, 수목식재 사업 등