## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
12-3. 국유재산 통합관리시스템 전산자료 정비
  기 간 : 7. 4 ~ 7. 29 (26일간)
  사 업 량 : 14,000필지
  내 용
  - 국유재산대장과 각 공부(토지대장 등) 불일치 자료 정비
  - e-나라재산 시스템상 불일치 자료 확인 및 수정
13-1. 3/4 분기 도로관리 심의 위원회 개최
  일 시 : 7. 28 (목) 14:00
  장 소 : 2층 상황실
  심의대상
  - 도로구역에서 시설을 신설,개축,변경하는 사업
  - 그밖의 목적으로 도로굴착을 수반하는 공사

## Slide 3
13-4. 신호등 신규설치
  기 간 : 7월중
  사 업 량 : 신호등 1개소
  사 업 비 : 50백만원
  위 치 : 영동소방서(영동읍 영동황간로174)앞
13-3. 삼일공원 버스 간이승강장 설치
  기 간 : 7월중
  사 업 량 : 버스승강장 1개소
  사 업 비 : 31백만원
  위 치 : 삼일공원(영동읍 중앙사거리)

## Slide 4
13-5. 버스승강장 태양광조명 설치
  기 간 : 7월중
  사 업 량 : 태양광 조명 40개
  사 업 비 : 90백만원
  위 치 : 관내 버스승강장 40개소

## Slide 5
13-6. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 2건 | 3.5 | 5,500 |  | 
군 도 | 구강~죽산간 도로확포장 공사 | 1.4 | 3,000 | 대전지방국토관리청과 협의 | 5/24주민설명회 완료
 | 노근-우천간 도로 확포장 공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물 설치 | 
13-7. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 5건 | - | 4,470 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 600 | 토공 및 배수공
교량 | 남전교 재 가설 | 1식 | 950 | 보상협의 및 착공
 | 대곡교 재 가설 | 1식 | 500 | 보상협의 및 착공
위험도로 | 오정도로 확포장 | 1.3 | 2,170 | 포장공
 | 심곡지하차도 ∼오정리간도로 확포장 | 0.2 | 250 | 구조물 및 포장공

## Slide 6
13-8. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 11건 | 7.6 | 9,040 |  | 
농어촌 도 로 | 대해도로확포장(2공구) | 1.0 | 1,280 | 토공 및 배수공 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.2 | 300 | 구조물 및 배수공 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 포장공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.2 | 1,050 | 토공 및 배수공 | 
 | 유곡1리 도로 확포장 | 0.2 | 100 | 보상협의 및 착공 | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 구조물 및 배수공 | 
 | 화신2리(절골)확포장 | 0.5 | 1000 | 포장공 | 
 | 월전-남악간도로 확포장 | 0.5 | 490 | 환경영향평가 협의 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상협의 및 토공 | 
 | 장척 ∼광평간 도로 확포장 | 1.1 | 220 | 편입용지 협의 | 
 | 약목 ~ 각계간도로 확포장 | 1.0 | 800 | 착공 | 

## Slide 7
13-9. 읍면소재지종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (백만원) | 내 용
5건 |  | 16,780 | 
용산면농촌중심지 활성화사업 | 다목적광장, 복지회관 증축, 공동주차장, 작은도서관 1식 | 2,200 | 시행계획 수립
추풍령면소재지 종합정비사업 | 공동주차장, 진입로 확장, 다목적회관 1식 | 2,461 | 시행계획 협의(충청북도)
상촌면소재지 종합정비사업 | 다목적광장, 면민회관리모델링, 쉼터조성, 시장주차장 1식 | 3,874 | 시장주차장 대상지 선정에 따른 감정평가 및 용지매수 추진
학산면소재지 종합정비사업 | 복지회관 신축, 다목적식광장, 등산로정비 1식 | 4,741 | 다목적광장 진입로 용지매수 추진
심천면소재지 종합정비사업 | 난계광장, 진입로개설, 게이트볼장, 복지회관 리모델링 1식 | 3,504 | 둘레길 및 소규모 배수장 협의(하천점용)

## Slide 8
13-10. 권역단위종합정비사업 추진
사 업 명 | 사 업량 | 사업비 (백만원) | 내 용
2건 |  | 2,072 | 
흥덕권단위종합정비사업 | 다목적회관, 복지회관 리모델링, 호두,포도, 설보름길 조성, 주차장 1식 | 1,871 | 포도길 보조기층 포설 및 아스콘 포장 추진
범화권역단위종합정비사업 | 다목적회관, 다목적광장, 장류체험장 1식 | 201 | 장류체험장 경계측량 실시 및 착공
13-11. 창조적마을만들기사업 추진
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (백만원) | 내 용
5건 |  | 954 | 
죽촌리마을단위종합개발사업 | 다목적광장, 호수갤러리 조성1식 | 215 | 시행계획 수립
자계창조적마을만들기사업 | 감타래, 전망대 설치 1식 | 231 | 기본계획 협의(군실과 및 충청북도)
마곡창조적마을만들기사업 | 쉼터 조성 1식 | 140 | 시행계획 수립
임계창조적마을만들기사업 | 공연장, 체험장 저온창고 1식 | 218 | 추진위원회 개최 및 기본계획 수립
유점창조적마을만들기사업 | 정원 조성, 산책로 정비, 빨래터 정비, 안내판 정비 1식 | 150 | 추진위원회 개최 및 기본계획 수립

## Slide 9
13-12. 농업생산기반시설정비사업 추진
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (천원) | 내 용
2건 |  | 84,825 | 
산저지구소규모배수펌프장설치공사 | 배수펌프장 1개소 | 52,762 | 수중펌프 설치
구교양수장보수공사 | 양수장보수 1개소 | 32,063 | 수중펌프 설치
13-13. 행복마을 만들기 콘테스트 참가
  일 시 : 7. 5.(화) 10:00
  장 소 : 옥천군 청성면 한두레 권역 센터
  인 원 : 영동읍 임계마을 주민 35명
  내 용 : 소득ㆍ체험 분야 발표 및 퍼포먼스 시연