## Slide 1
  건 설 교 통 과
건설교통과
건설교통과
건설교통과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-2. 2017년도 상반기 가로(보안)등 설치
  기 간 : 3. 1 ∼3. 31
  대 상 : 관내일원 120여개소
  사 업 비 : 100백만원
  내 용 : 가로(보안)등 설계 및 발주
9-1. 1/4 분기 도로관리 심의 위원회 개최
  일 시 : 3. 2 (목) 14:00
  장 소 : 2층 상황실
  심의대상
  - 도로구역에서 시설을 신설,개축,변경하는 사업
  - 그밖의 목적으로 도로굴착을 수반하는 공사

## Slide 3
9-4. 부설주차장(인근부지) 현황 실태조사
  기 간 : 3. 6. ∼ 3. 27.
  대 상 : 인근부지 주차장 32개소
  내 용 : 타용도 사용 시 원상회복 조치 안내
9-3. 공영주차장 차선도색 보수공사 추진
  기 간 : 3월중
  대 상 : 황간면 공영주차장외 7개소
  사업비 : 20백만원
  내 용 : 탈색된 차선 도색 설계및 발주

## Slide 4
9-6. 읍면별 농어촌 버스 승강장 일제조사 및 정비계획
  조사기간 : 3. 1 ~3.10
  조사대상 : 274개(간이표지판 제외)
  소요예산 : 1억5천만원 정도
  내 용 : 승강장 교체 및 신설, 태양광LED, 환경정비 등
9-5. 영동역앞 택시승강장 일부 보수공사
  기 간 : 3월중
  사업비 : 20백만원정도
  내 용 : 승강장 비가림 시설 및 방풍 가림막 보완설치

## Slide 5
9-8. 불법 주.정차 특별단속 기간 운영
  기 간 : 3월2일 ~ 3.10(9일간)
  구 간 : 영동읍 시가지(영동역 ~ 제1교)
  단속반 : 교통팀장 외 8명(4개조 편성)
  내 용 : 횡단보도, 인도, 버스승강장 등 정차 금지구간
  - 1차 계도 후 미 협조시 과태료 부과(4~5만원)
9-7. 교통신호등 유지보수 사업추진
  기 간 : 연중 (3월중 유지보수 단가계약 업체선정)
  대 상 : 138개소 (신호등 41, 경보등 97)
  사업비 : 100백만원
  내 용 : 경보제어기(설치) 외 127종

## Slide 6
9-9. 기타업무추진
  군도 확 ·포장사업 추진 : 2건/3.9KM
  도로유지보수 및 교량가설 사업추진 : 5건
  농어촌도로 확 ·포장사업 추진 : 9건 /7.5KM
  공공시설(도로)수해복구 사업추진 : 1건/0.4KM
  농촌중심지활성화사업 추진 : 4건
  창조적마을만들기사업 추진 : 8건
  도로점용업무추진 : 수시
  가로보안등 현장점검 : 수시
  노상적치물 계도 : 수시
  도로민원(국공유지)업무추진 : 수시