## Slide 1
  안 전 관 리 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
6-1. 폐천부지 실태조사
  기 간 : 2. 5. ~ 3. 21.
  대 상 : 지방하천 폐천부지 442필지
  내 용
  - 폐천부지 실태조사 결과 공공용으로 사용하지 않을 시
  용도폐지 후 일반재산 전환
6-2. 소하천 정비종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역
  위 치 : 영동군 관내 소하천
  사 업 량 : 163개소 / L=329.42km
  사 업 비 : 3,600백만원
  내 용 : 계약심사 및 일상감사
Notes: 2

## Slide 3
6-3. 도동 소하천 등 정비사업 (보조) 추진
사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 추 진 내 용
4건 | L = 6.8 | 2,942 | 
도동 소하천정비사업 | L = 1.5 | 1,415 | 토공
도덕 소하천정비사업 | L = 0.4 | 699 | “
가동 소하천정비사업 | L = 2.4 | 415 | 지장물조사 및 주민설명회
지내 소하천정비사업 | L = 2.5 | 413 | “
Notes: 3

## Slide 4
6-4. 해빙기 안전관리대책 추진
  기 간 : 2.15. ~ 3.31.
  추진사항
  - 안전관리대책 T/F 팀 운영 및 해빙기 공사장 안전교육 실시
  - 인명피해 위험시설 조사 및 대책 마련
6-5. 서민밀집위험지역 정비사업 추진
  대 상 지 : 영동읍 구교동 6가구, 금동 4가구
  사 업 비 : 761백만원
  내 용 : 대상지 선정 및 실시설계 착수

## Slide 5
6-6. ¼분기 영동군통합방위협의회 개최
  일 시 : 2.14.(금) 16:00
  장 소 : 군청 2층 상황실
  인 원 : 50명(통합방위협의회 위원, 읍면장 등)
  내 용 : 유공자 표창, 과제발표 및 지역현안 토의