## Slide 1
안전관리과

## Slide 2
12-1. 2019년 전국생활체육대축전 경기장 안전점검
  4.1.(월)~4.5.(금) 중 하루 / 영동체육관, 군민운동장
  소방, 전기, 건축물 분야 유관기관 합동점검
12-2. 제277회 안전점검의날 캠페인
  4.24.(수) 14:00 / 전통시장 / 30명
  불법 주정차 근절 및 중점개선 불법 주정차 구역 집중홍보
12-3. 2019년 도민안전 종합대책 설명회
  4.11.(목) 15:00~ 16:00 / 도청 대회의실 / 7명
  도민 안전종합대책 보고, 안전관리헌장 낭독 등

## Slide 3
12-4. 소하천정비사업 및 유지관리 사업 추진
사 업 명 | 사업량(km) | 사업비 (백만원) | 추 진 내 용 | 공정률 (%)
보조 : 7건 / 자체 : 3건 |  | 24,018 |  | 
관리소하천 정비사업(보조) | L=1.8 | 3,800 | 3차분 착공 | 72%
오정소하천 정비사업(보조) | L=1.2 | 2,096 | 2차분 착공 | 52%
소계소하천 정비사업(보조) | L=2.7 | 2,600 | 실시설계(사전설계심의) | 11%
수리냄이소하천 정비사업(보조) | L=2.5 | 3,000 | 보상금 지급 결정 | 16%
어서실소하천 정비사업(보조) | L=0.9 | 2,400 | 실시설계(사전설계심의) | 15%
큰쑥골 소하천정비사업(보조) | L=0.9 | 3,000 | 실시설계용역 착수 | 15%
지땡골 소하천정비사업(보조) | L=1.9 | 4,000 | 실시설계용역 착수 | 15%
소하천 정비사업(자쳬 ) (애교천 외3개소) | L=1.2 | 1,600 | 실시설계용역 착수 | 50%
소하천 유지관리사업(자체) (산이천 외 24개소) | L=2.1 | 1,000 | 공사집행 | 20%
18년 수해피해복구사업 (자체) (오정소하천 외 14개소) | L=0.8 | 522 | 공사집행 | 20%

## Slide 4
사 업 명 | 사 업 량 | 사업비 (백만원) | 추진내용 | 공정률 (%)
6건 |  | 63,346 |  | 
구촌 재해위험지구 | ·유수지 조성 1식 ·배수펌프설치 1식 | 3,300 | 보상 협의 가설교량 설치 | 60%
마산 재해위험지구 | ·축제및보축 L=2.86km ·교량재가설 3개소 등 | 41,546 | 보상 협의 가설교량 설치 | 14%
각계 재해위험지구 | ·하천정비 L=1.0km ·교량가설 3개소 등 | 6,000 | 철도시설공단 위탁계약 1차분 착공 | 5%
계산2 재해위험지구 | ·우수관거정비 L=1.4km ·배수펌프시설 증설 | 4,500 | 1차분 착공 | 5%
두평 재해위험지구 | ·배수로정비 L=650m ·펌수펌스 신설 1식 | 4,000 | 현지조사 및 현황측량 | 5%
둔전2 재해위험지구 | ·하천정비(양안) L=600m ·교량재가설 4개소 | 4,000 | 현지조사 및 현황측량 | 5%
12-5. 재해위험지구 정비사업 추진

## Slide 5
12-6. 상반기 민방위 비상소집 훈련
  4. 4.(목) 07:00~08:00 / 각 직장대 회의실 등 / 80명
  4. 4.(목) 18:00~19:00 / 각 읍면사무소 / 950명
12-8. 4월 민방위 경보시설 정기 점검
  4. 9.(화) / 민방위 경보시설 7개소
12-7. 민방위 대장 특별교육
  4. 5.(금) 13:00~17:00 / 영동읍 대회의실 / 100명
12-9. 상반기 민방위 기본교육
  4. 11.(목) ~ 4. 12.(금) 13:00~17:00 / 난계국악당 / 400명

## Slide 6
12-10. 2019년 영동군 자율방범대 체육대회 개최
  4. 7.(일) 10:00 ~ 15:00 / 영동체육관 / 500명
  22
12-12. 학교 CCTV 설치 및 통합관제센터 연계사업 추진
  민선7기 군수님 공약사업 / 관내 11개 중·고교
  영동교육지원청 및 학교 대상 사업추진 협의
12-11. 농촌마을 안전용 CCTV 확대 설치사업 추진
  민선7기 군수님 공약사업 / 황간면 43개 마을
  사업설명회 개최 및 대상지 선정

## Slide 7
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  상반기 민방위 기본교육 / 홈페이지