## Slide 1
도시건축과

## Slide 2
구간 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
영동문화원~세무서 | L=0.6km | 2,000 | 준 공 | 
구교사거리~군청오거리 | L=0.8km | 4,000 | 착 공 | 
엘림전기~태일상가 | L=0.6km | 3,000 | 설 계 중 | 
경북상회~산림조합 | L=0.7km | 3,000 | 설 계 중 | 
7-1. 전선지중화사업 추진
(단위 : 백만원)
7-2. 국토부 지역개발사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
경부선 영동가도교 확장사업 | L= 220m | 11,000 | 공사착공 (철도시설공단) | -
영동 햇살가득 다담길 조성사업 | L= 575m | 3,145 | 2차분 착공 | -

## Slide 3
7-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (15지구) | L=3,790m | 7,550 |  | 
소 계 (8지구) | L=2,720m | 5,700 |  | 
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 1,000 | 보상협의 | 
황간 남성근린공원 진입로 | L=120m | 200 | 보상협의 | 
남성리(소로2-326) 군계획도로 개설공사 | L=220m | 500 | 보상협의 | 
동정리(소로2-81) 군계획도로 개설공사 | L=650m | 1,000 | 공사착공 | 
제2201부대 진입도로 개설공사 | L=370m | 500 | 소규모 환경영향평가 협의 | 
설계리(소로3-10) 군계획도로 개설공사 | L=250m | 1,000 | 토공 | 
부용리 고령자복지주택 군계획도로 개설공사 | L=510m | 700 | 보상협의 | 
매천리(소로2-64) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 800 | 공사착공 및 토공 | 

## Slide 4
7-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (15지구) | L=3,790m | 7,550 |  | 
소 계 (7지구) | L=1,070m | 1,850 |  | 
용산리(소로2-213) 군계획도로 개설공사 | L=250m | 350 | 보상협의 | 
구촌리(소로2-225) 군계획도로 개설공사 | L=100m | 250 | 보상협의 | 
남성리(소로2-315) 군계획도로 개설공사 | L=300m | 350 | 보상협의 | 
남성리(소로1-302) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 300 | 보상협의 | 
남성리(중로3-304) 군계획도로 개설공사 | L=50m | 200 | 보상협의 | 
지봉리(소로2-406) 군계획도로 개설공사 | L=190m | 300 | 보상협의 | 
추풍령리(소로2-413) 군계획도로 개설공사 | L=30m | 100 | 보상협의 | 

## Slide 5
7-4. Post-코로나, 우리마을 뉴딜사업 추진
  사업기간 : 2020. 6. ~ 12.
  신청마을 : 232개마을
  사 업 비 : 4,640백만원(도비50%, 군비50%)
  추진내용 : 사업의 적정성 검토에 따른 자체 심의
7-5. 소규모 지역개발사업 추진
  1,500백만원
  양가(아리랑) 배수로정비공사 외 59건 집행

## Slide 6
7-7. 우기 대비 건축물 안전점검 실시
  점검대상 : 대형 건축공사장 등 7개소
  주요내용 : 우기 대비 대형건축공사장 등 안전점검실시
7-6. 간판정비사업 추진
  128백만원 / 지중화 사업완료구간 (맥타이어 외 32곳)
  교부결정 및 사업진행