## Slide 1
  도 시 건 축 과
2월 월간업무
Notes: 1

## Slide 2
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
특화거리 전선지중화사업 | 엘림전기~태일상가 L=0.6km | 3,000 | 1구간 전기 및 통신관 매설 | 
10-1. 전선지중화사업 추진
(단위 : 백만원)
10-2. 국토부 지역개발사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
경부선 영동가도교 확장사업 | L= 220m | 11,000 | 지하매설물 협의 (철도시설공단) | 
영동 햇살가득 다담길 조성사업 | L= 575m | 3,145 | 동절기 일시정지 | 

## Slide 3
10-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (11지구) | L=2,697m | 4,377 |  | 
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 1,000 | 보상협의 | 
남성리(소로2-326) 군계획도로 개설공사 | L=220m | 500 | 보상협의 | 
부용리 고령자복지주택 군계획도로 개설공사 | L=510m | 700 | 보상협의 | 
용산리(소로2-213) 군계획도로 개설공사 | L=250m | 350 | 보상협의 | 
구촌리(소로2-225) 군계획도로 개설공사 | L=100m | 250 | 보상협의 | 
남성리(소로2-315) 군계획도로 개설공사 | L=300m | 350 | 보상협의 | 
남성리(소로1-302) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 300 | 보상협의 | 

## Slide 4
10-4. 소규모 지역개발사업 추진
  2,000백만원
  구촌1리(구룡골) 배수로정비 외 50건 집행
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
제2201부대 진입도로 개설공사 | L=370m | 500 | 동절기 공사 일시정지 | 
황간남성근린공원 진입도로 확장공사 | L=127m | 264 | 동절기 공사 일시정지 | 
지봉리(소로2-406) 군계획도로 개설공사 | L=190m | 121 | 보상협의 | 
추풍령리(소로2-413) 군계획도로 개설공사 | L=30m | 42 | 보상협의 | 

## Slide 5
10-5. 공동주택 관리비용 지원사업 대상지 현지 조사
  대상 : 공동주택 10개 단지
  내용 : 사업신청 서류 검토 및 현지 조사 실시
10-6. 2021년 취약지역생활여건개조사업 중앙공모 평가
  대상지 : 추풍령면 관리, 양산면 송호리
  일 정 : 2월 중순(미정), 대면 및 현장평가
10-7. 저단형 현수막게시대 설치
  현장조사 및 확정 : 2.10일까지
  설치완료 : 2월말까지

## Slide 6
10-8. 담뿍목공공방 기간제근로자 공고
  신청자격 : 목공지도사 1급 이상[1명]
  사업기간 : 2020. 3∼10(8개월)
10-9. 2020년 취약지역생활여건개조사업 기본계획승인
  대상지 : 영동읍 상가지구, 용산면 법화지구
  사전협의(농림식품부) 후 기본계획 고시
10-10. 도시재생뉴딜사업 진행
  레인보우 복합어울림센터 : 공공건축 사업계획 사전검토
  황간도시재생뉴딜사업 : LH실무협약 진행