## Slide 1
도시건축과

## Slide 2
5-1. 전선지중화사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업내용 | 비고
특화거리 전선지중화사업 | 엘림전기~태일상가 L=0.6km | 전주 해체 및 가로등 설치 | 21. 11. ~ 21. 12.
피난민거리 전선지중화사업 | 정준내과~산림조합주차장 중부상회 ~ 자성식당 L=0.7km | 맨홀설치 및 도로굴착 | 11. 15. ~ 12. 30.
5-3. 소규모 지역개발사업 추진
  발 주 : 영동읍 임계리 마을안길 재포장공사 등 25건 준공
  사업비 : 595백만원
5-2. 2030년 군관리계획 (재정비)용역 재해취약분석 추진
  사업내용 : 도시 기후변화 재해유형별 대책 및 등급조정
  사업기간 : 21. 11. ~ 22. 09.

## Slide 3
5-4. 농촌마을회관 조성사업
  사업기간 : 21. 5. ~ 12.
  사 업 비 : 200백만원(설계리 마을회관)
  사업내용 : 사업완료 및 보조금 지급 정산
5-5. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (9지구) | L=2,371m | 3,971 |  | 
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 1,000 | 재착공 | 
남성리(소로2-326) 군계획도로 개설공사 | L=220m | 500 | 보상협의 | 
부용리 고령자복지주택 군계획도로 개설공사 | L=461m | 700 | 일시정지 | 
남성리(소로2-315) 군계획도로 개설공사 | L=300m | 350 | 보상협의 | 
남성리(소로1-302) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 300 | 공사집행 | 
제2201부대 진입도로 개설공사 | L=370m | 500 | 1차분준공 | 
지봉리(소로2-406) 군계획도로 개설공사 | L=190m | 121 | 재착공 | 
매천리(소로2-64)군계획도로(2공구) | L=230m | 500 | 공사집행 |