## Slide 1
도시건축과

## Slide 2
5-1. 전선지중화사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업내용 | 비고
특화거리 전선지중화사업 | 엘림전기~태일상가 L=0.6km | 가로등 설치 및 준공 | 22. 01.
피난민거리 전선지중화사업 | 정준내과~산림조합주차장 중부상회 ~ 자성식당 L=0.7km | 맨홀설치 및 도로굴착 | 21. 12. ~ 22. 03.
5-2. 도시기후변화 재해취약분석 추진
  사업내용 : 재해유형별 대책 및 등급조정
  사업기간 : 21. 11. ~ 22. 09.
5-3. 2022년도 소규모 지역개발사업 실시설계용역 발주
  대 상 : 당곡리 농로포장 및 배수로정비 외 40건
  용역비 : 150백만원

## Slide 3
5-5. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (7지구) | L=2,071m | 3,621 |  | 
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 1,000 | 공사중 | 공정률 10%
남성리(소로2-326) 군계획도로 개설공사 | L=220m | 500 | 보상협의 | 
부용리 고령자복지주택 군계획도로 개설공사 | L=461m | 700 | 일시정지 | 
남성리(소로1-302) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 300 | 공사집행 | 
제2201부대 진입도로 개설공사 | L=370m | 500 | 1차분준공 | 
지봉리(소로2-406) 군계획도로 개설공사 | L=190m | 121 | 동절기정지 | 
매천리(소로2-64)군계획도로(2공구) | L=230m | 500 | 공사집행 | 
5-4. 공동주택 관리비용 지원 사업 신청
  신청기간 : 1. 17. (월) ~ 1. 26. (수)
  사업대상 : 준공 후 10년 이상 경과된 공동주택
  ※ 옥상방수공사는 준공 후 20년 경과 시 지원 가능