## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용
  - 군관리계획(재정비) 결정
  - 기초조사
  - 도시 기후 취약성 분석
  - 경관 교통성 및 사전재해영향성 검토
  - 재해취약성 검토, 지형도면 작성 및 고시
  예 산 액 : 1,300백만원
  추진내용
  - 군계획시설 현장조사 및 분석
  - 용도지역 및 군계획시설 주민의견 수렴

## Slide 3
7-2. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사업량 | 사 업 비 | 집행내용
합 계 ( 9 지구) | L=1,147m | 4,813 | 
부용리(소로2-56) | L= 50m | 400 | 공사집행
부용리[신양아파트뒤] | L=149m | 400 | 공사착공
동정리(소로1-22) | L=153m | 800 | 보상추진
동정리(소로1-16,17) | L=166m | 700 | 공사착공
동정리(소로2-31-2) | L=150m | 566 | 공사착공
계산리(소로3-32) | L=30m | 300 | 보상추진
설계리(소로1-5) | L=300m | 800 | 보상추진
추풍1리(소로2-411) | L=115m | 550 | 공사집행
추풍령(소로2-425) | L=34m | 297 | 공사집행

## Slide 4
7-3. 동정절개지 응급복구공사 추진
  위 치 : 영동읍 동정리 125-8번지 일원
  사 업 비 : 1,092백만원(특별교부세 300, 군비 792)
  내 용 : 산석옹벽 A=754 ㎡
7-4. 인·허가 업무추진
  기 간 : 10. 1.(목) ~ 10. 30.(금)
  내 용 : 인·허가에 따른 부서 협의 및 현지 확인
  (단위 : 건)
계 | 산지전용 및 벌채 | 농지 전용 | 개인하수처리시설
75 | 28 | 30 | 17

## Slide 5
7-5. 2015년 2회 추경예산 지역개발사업 추진
  기 간 : 10. 1.(목) ~ 10. 30.(금)
  규 모 : 70건/ 1,910백만원
  내 용 : 설계완료 및 공사 계약
7-6. 소규모 위험시설정비 중기계획수립 수요조사
  기 간 : 9. 21.(월) ~ 10. 16.(금)
  대 상 : 세천, 소교량, 농로, 취입보 등
  내 용
  - 재해위험이 높은 소규모위험시설의 위험요인해소를 위한
  중기계획 수립 수요조사
  ※근 거 :「소규모공공시설안전관리등에관한법률」 제정

## Slide 6
7-7. 현수막 게시대 제작∙설치 공사
  사 업 량 : 2개소(영동읍, 황간면)
  사 업 비 : 17,600천원
  내 용 : 현수막 게시대 제작∙설치