## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
5-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용
  - 군관리계획(재정비) 결정
  - 기초조사
  - 도시 기후 취약성 분석
  - 경관 교통성 및 사전재해영향성 검토
  - 재해취약성 검토, 지형도면 작성 및 고시
  예 산 액 : 1,300백만원
  추진내용 : 계약자 선정 및 용역 착수

## Slide 3
5-2. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 5 지구) | L=780m | 2,850 | 
부용리(소로2-56) | L= 50m | 400 | 보상추진
부용리[신양아파트뒤] | L=149m | 400 | 공사착공
동정리(소로1-16,17) | L=166m | 700 | 공사착공
설계리(소로1-5) | L=300m | 800 | 보상추진
추풍1리(소로2-411) | L=115m | 550 | 공사착공
5-3. 인·허가 업무추진
  기 간 : 6. 1.(월) ~6. 30.(화)
  내 용 : 인·허가에 따른 부서 협의 및 현지 확인
구 분 | 계 | 산지전용, 벌채 | 농지전용 | 개인하수처리시설
건수 | 63 | 18 | 25 | 20

## Slide 4
5-4. 2015년 1회 추경예산 지역개발사업 추진
  기 간 : 6. 1.(월) ~6. 30.(화)
  규 모 : 91건/ 3,459백만원
  내 용 : 설계완료 및 공사계약
  집행현황
  (단위 : 백만원)
구 분 | 계 | 기(旣) 집행 | 계약의뢰 | 비 고
건수/금액 | 91/3,459 | 8/305 | 83/3,154 | 
5-5. 다목적광장 및 쉼터 조성사업 공사 추진
  위 치 : 매곡면 노천리 280-1(노천중리마을회)
  사 업 비 : 200백만원(도비 60, 군비 140)
  내 용 : 다목적 경기장 및 조경공사