## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
10-1. 영동 중앙로 가로경관정비사업 추진
  사 업 량 : 영동 제1교 ~ 소화의원(398m)
  사 업 비 : 2,031백만원
  내 용 : 가로등 설치 전기공사 용역설계
10-2. 테마구역 정비공사 추진
  사 업 량 : 효성약국 ~ 문화원(279m)
  사 업 비 : 400백만원
  내 용 : 바닥포장재 검토
  ※ 선진지 견학 : 대전, 공주

## Slide 3
10-3. 2013년 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
양가리[본동] 군계획 도로 | L=143m | 80 | 지장물 철거 및 토공
부용 리[산업과학고] 군계획 도로 | L=283m | 750 | 준 공
부용리[영외아파트앞] 군계획 도로 | L=120m | 350 | 실시설계
동정리(팔도청과 뒤) 군계획도로 | L=100m | 500 | 실시설계

## Slide 4
10-4. 영동읍 시가지 인도정비 사업 추진
  위 치 : 계산리 [삼일공원 ~ 영동역]외 2개소
  사 업 비 : 150 백만원
  내 용 : 보도블럭 교체 및 준공
10-5. 영동읍 시가지 인도 제초 추진
  위 치 : 설계리~영동대 지구 외 3개소
  사 업 비 : 30백만원
  내 용 : 인도 제초 작업 완료

## Slide 5
10-6. 경부선 보은가도교 확장공사 임시개통 및 준공
  위 치 : 영동군 영동읍 계산리 519-3번지 일원
  사 업 량 : L=102m(통로박스 L=19m,도로확장 L=83m)
  사 업 비 : 8,000백만원
  내 용 : 08.05 임시개통 및 마무리 공사
10-7. 주민생활편익사업 추진(1회추경)
  사 업 량 : 천작리(재실들) 배수로정비외 48건
  사 업 비 : 1,220백만원
  내 용 : 공사집행의뢰

## Slide 6
10-8. 물한리(황점마을) 진입도로 포장사업 추진
  위 치 : 상촌면 물한리 148번지 일원
  사 업 비 : 115백만원
  내 용 : 편입토지 감정평가 실시(5필지,653㎡)
10-9. 농촌주택개량사업 추진
  기 간 : 2013. 8월중
  사 업 량 : 30동 (5년거치 15년상환, 동당 5천만원내)
  추진 내용 : 5동 사업완료예정 (현재까지 10동완료)

## Slide 7
10-10. 건축조례 개정 및 공공디자인조례 제정업무 추진
  기 간 : 2013. 8. 5 ~ 8. 31
  내 용
  - 건축조례[개정] : 일조 등의 확보를 위한 건축물 높이제한등
  - 공공디자인조례[제정] : 공공기관에서 시행하는 각종 시설물의
  설치에 관한 기본원칙, 세부기준, 공공
  디자인위원회 심의 등 운영·관리사항
  추진내용 : 조례 개정·제정에 따른 의원간담회→ 조례심의
  → 조례안 확정 → 조례공포