## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-1. 중앙로 가로환경 정비사업
  위 치 : 영동제1교 ~ 소화의원(400m)
  사업내용 : 한전 및 통신선로 지중화,가로등 교체,재포장등
  사 업 비 : 3,379백만원(영동군2,301 / 사업자1,078)
  내 용 : 지중화 도로굴착 및 관로작업
9-2. 테마구역 정비공사 추진
  위 치 : 효성약국 ~ 문화원(170m)
  사업내용 : 재포장 1,100 ㎡
  사 업 비 : 122백만원
  내 용 : 공사준공

## Slide 3
9-3. 2013년 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
양가리[본동] 군계획 도로 | L=143m | 800 | 포장 및 준공
동정리[중로3-21] 군계획 도로 | L=198m | 500 | 용지보상
동정리[소로1-18,19] 군계획 도로 | L=200m | 1,200 | 용지보상
부용리(영외아파트앞) 군계획도로 | L=120m | 1,000 | 토공 및 구조물 설치

## Slide 4
9-4. 2013년 도시개발(2회추경)사업 추진
  사 업 량
  - 군계획도로 개설 [동정리군계획도로 개설외 2건]
  - 시가지 유지보수 [일라이트 맨발 체험길 조성외 4건]
  사 업 비 : 3,430백만원
  추진내용 : 실시설계
9-5. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 13,000백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : 영동역 구내 선로 지장물 이설

## Slide 5
9-6. 주민생활편익사업 추진
  사 업 명 : 황간면 마산리(솔고개골) 배수로정비 외 26건
  사 업 비 : 747백만원
  추진내용 : 실시설계 및 공사집행
9-7. 민간자본보조사업 추진
  위 치 : 영동읍 구교동 회관보수 외 11건
  예 산 액 : 110백만원
  추진내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업추진

## Slide 6
9-8. 농촌주택개량사업 추진완료
  기 간 : 2013. 11월중
  사 업 량 : 30동 (5년거치 15년 상환, 동당 5천만원재)
  추진내용 : 7동 사업완료예정 (현재까지 23동 완료)
  ※ 시군종합평가 항목임
9-9. 마을게시판 설치사업 추진
  기 간 : 2013. 11월중
  사 업 량 : 21개소 [※설치장소 : 매천리 430번지외 20개소]
  사 업 비 : 55백만원 ( 자체예산 )
  추진내용 : 마을게시판 제작 후 설치완료