## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 중앙로 가로환경 정비사업
  위 치 : 영동제1교 ~ 소화의원(400m)
  사업내용 : 한전 및 통신선로 지중화,가로등 교체,재포장등
  사 업 비 : 3,379백만원(영동군2,301 / 사업자1,078)
  내 용 : 한전 및 통신선로 매설
7-2. 2013년 도시개발(2회추경)사업 추진
  사 업 량
  - 군계획도로 개설 [동정리군계획도로 개설외 2건]
  - 시가지 유지보수 [구교사거리~설계리 인도정비공사 외3건]
  사 업 비 : 2,930백만원
  추진내용 : 실시설계

## Slide 3
7-3. 2013년 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
양가리[본동] 군계획 도로 | L=143m | 800 | 포장 및 준공
동정리(개인택시옆) 군계획 도로 | L=47m | 400 | 무연분묘개장 및 토공
동정리[중로3-21] 군계획 도로 | L=198m | 500 | 용지보상
동정리[소로1-18,19] 군계획 도로 | L=200m | 1,200 | 용지보상
부용리(영외아파트앞) 군계획도로 | L=120m | 1,000 | 토공 및 구조물 설치

## Slide 4
7-4. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=302m
  (진입도로 L=137m, 통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 21,500백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : 승강장 철거 및 P.M.T 말뚝시공

## Slide 5
7-5. 읍·면 토목직 설계합동작업
  기 간 : 2013.12.23(월) ~2014. 3.7(예정)
  사업대상 : 영동읍 화신1리 배수로정비 외 204건
  예 산 액 : 6,210백만원
  추진 내용 : 측량 및 설계 실시
7-6. 마을게시판 설치사업 추진완료
  기 간 : 2013. 12월중
  사 업 량 : 매천리 430번지외 20개소
  사 업 비 : 55백만원 (자체예산)
  추진 내용 : 마을게시판 제작 후 현지 설치완료

## Slide 6
7-7. 건축물대장 도로명주소 정비추진
  기 간 : 2013. 12월말까지
  정비대상 : 대장과 주소정보시스템의 지번,도로명 비매칭자료
  정비방법
  -민원과에서 정비대상자료 추출 후 건축팀제공[12월초]
  - 대상자료 확인·정비 완료[12월말까지]