## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 제1차 영동군계획위원회 개최
  일 시 : 2. 13(목) 14:00
  장 소 : 상 황 실
  참 석 : 위원 18명 (위원장 부군수)
  안 건 : 군계획시설 (용두근린공원, 추풍령근린공원) 조성계획 결정(변경) (안)
7-2. 도시재생사업계획수립 보고회 개최
  일 시 : 2. 6.(목) 08:20 ~
  장 소 : 상 황 실
  참석 인원 : 25명(부군수 주재, 실과소장 및 용역사 등)
  주요 내역 : 도시재생 관련 연구용역 최종 보고회

## Slide 3
7-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 (8 지구) | L=1,385m | 7,300 | 
양가리[소로2-57] | L=190m | 800 | 감정평가 및 보상
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 감정평가 및 보상
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 감정평가
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 공사집행
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 감정평가 및 보상
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 실시설계
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 실시설계
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 감정평가 및 보상

## Slide 4
7-4. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 13,000백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : PMT말뚝 시공

## Slide 5
7-5. 지역개발사업 추진
  대 상 : 주민생활편익사업 등 127건
  사 업 비 : 3,982백만원
  추진 내용 : 설계완료 및 공사집행
7-6. 민간자본 보조사업 추진
  위 치 : 영동읍 설계리 경로당 건강기구설치 외 57건
  예 산 액 : 527백만원
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업 추진

## Slide 6
7-7. 현수막게시대 /마을게시판 설치대상지 현지확인
  기 간 : 2014. 2월중
  사 업 량 : 22개소 [현수막게시대 2, 마을게시판 20]
  사 업 비 : 80백만원(자체예산)
  추진 내용 : 사업신청지 현지조사 후 확정