## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
5-1. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 15,700백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : BOX구간 숏크리트 타설 U-TYPE 구조물 방수

## Slide 3
5-2. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 9 지구) | L=1,460m | 7,800 | 
양가리[소로2-57] | L=190m | 800 | 준공
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 보상 및 공사집행
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 보조기층 부설 및 인도설치
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 보조기층 부설 및 인도설치
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 토공
구교리(소로 2-25) | L=75m | 500 | 구조물공
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 보상 및 공사집행
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 구조물공
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 포장 및 준공

## Slide 4
5-4. 2014년 문화디자인 프로젝트사업 추진
  사업 대상 : 황간버스터미널 및 황간역 연계
  사업 예산 : 200백만원(국비 100, 군비 100)
  추진 내용 : 사업실행계획 확정을 위한 컨설팅 및 실시설계
5-3. 2014년 지역개발사업 추진(2회추경)
  대 상 : 영동읍 부용리 진입로확포장공사 외 68건
  사 업 비 : 2,242백만원
  추진 내용 : 조사측량 및 실시설계

## Slide 5
5-5. 2014년 농촌주택개량 및 빈집정비사업 추진
  사 업 량
  - 주택개량 : 30동(1년거치 19년상환, 동당 6천만원내)
  - 빈집정비 : 5동(동당 70만원)
  추진 내용
  - 주택개량 : 18동 공사중 (현재까지 12동완료)
  - 빈집정비 : 1동 철거예정 (현재까지 4동완료)