## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
6-1. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 15,700백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : U-TYPE구간 구조물 설치

## Slide 3
6-2. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 8 지구) | L=1,270m | 7,000 | 
동정리[소로1-20,중로3-22] | L=152m | 1,600 | 공사집행
동정리(앞뜰) | L=370m | 2,000 | 보조기층 부설
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 아스콘 포설
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 지장물 철거
구교리(소로 2-25) | L=75m | 500 | 아스콘 포설
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 공사집행
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 아스콘 포설
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 아스콘 포설 및 준공

## Slide 4
6-4. 민간자본보조사업 추진(2회추경)
  사업 대상 : 영동읍 현대아파트 정자설치 외 10건
  사업 예산 : 145백만원
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업추진
6-3. 2014년 지역개발사업 추진(2회추경)
  대 상 : 영동읍 산이리 농로포장공사 외 68건
  사 업 비 : 2,242백만원
  추진 내용 : 조사측량 및 실시설계

## Slide 5
6-5. 2014년 문화디자인 프로젝트사업 추진
  사업 대상 : 황간역 및 버스터미널 연계
  사업 예산 : 200백만원(국비 100, 군비 100)
  지원 내용 : 문화적 공간조성 및 프로그램 운영
  추진 내용 : 보조금 교부결정, 실시설계 및 공사계약의뢰
6-6. 2014년 하반기 농촌주거환경개선사업 추진현황 점검
  일 시 : 2014. 10. 7(화)
  점 검 반 : 도 주거재생팀장 외 1명
  점검 내용 - 농촌주택개량사업(30동), 빈집정비(5동) 추진현황 점검 - 농촌고령자 공동급식시설 시범사업 추진실태 점검