## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-1. 중앙로 가로환경 정비사업
  위 치 : 영동제1교 ~ 소화의원(400m)
  사업내용 : 한전 및 통신선로 지중화,가로등 교체,재포장등
  사 업 비: 3,379백만원(영동군2,301 / 사업자1,078)
  내 용 : 가공전선 및 전주 철거
9-2. 산지,농지,개인하수처리시설 인,허가업무 추진
  기 간 : 2014. 11. 3.~ 2014. 11.28
  대 상:90건(산지전용 및 벌채:35건, 농지
  전용:25건, 개인하수처리시설:30건)
  내 용 : 인, 허가에 따른 부서협의 및 현지확인

## Slide 3
9-3. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 15,700백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013. 8. 5. ~ 2015. 8.4.(현재 공정율 60%)
  내 용 : U-TYPE구간 구조물 설치
  공 정 율 : 60%

## Slide 4
9-4. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 6 지구) | L=910m | 5,600 | 
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 착공
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 준공
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 옹벽시공
구교리(소로 2-25) | L=75m | 500 | 준공
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 착공
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 준공

## Slide 5
9-6. 민간자본보조사업 추진(2회 추경)
  위 치 : 황간면 신평리 마을앰프 설치 외 1 4건
  예 산 액 : 182백만원
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업추진
9-5. 지역개발사업 추진(2회 추경)
  대 상 : 영동읍 주곡리 배수로정비 공사 외 57건
  사 업 비 : 1,982백만원
  추진 내용 : 공사집행 및 관급자재 구입의뢰

## Slide 6
9-8. 문화디자인 프로젝트사업 추진
  사업대상 : 황간역
  사업예산: 200백만원(국비 100, 군비100)
  지원내용:문화적 공간조성 및 문화프로그램 운영
  추진 내용 : 실시설계 완료하고 공사집행 의뢰 후 착공
9-7. 농촌주택개량 및 빈집정비 추진 독려
  기 간: 2014. 11월 중
  사 업 량: 30동(1년거치 19년상환, 동당 6천만원내)
  5동(동당 70만원)
  추진내용: 주택개량 20동 완료 10동 공사중, 빈집5동 철거

## Slide 7
9-9. 농촌고령자 공동시설지원 시범사업 추진
  사업대상 : 용화면 평촌마을
  사업예산: 50백만원(국비 25, 군비25)
  지원내용:고령주민의 삶의질 향상을 위한
  공동급식시설 증축
  추진 내용 : 실시설계 완료하고 공사집행 의뢰 후 착공
Notes: 7