## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용
  - 군관리계획(재정비) 결정
  - 기초조사 및 토지적성평가
  - 도시 기후 취약성 분석
  - 경관 교통성 및 사전재해영향성 검토
  - 재해취약성 검토, 지형도면 작성 및 고시
  예 산 액 : 1,300백만원
  추진내용 : 용역집행

## Slide 3
7-2. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 6 지구) | L=836m | 3,250 | 
부용리(소로2-56) | L= 50m | 400 | 보상추진
부용리[신양아파트뒤] | L=149m | 400 | 공사착공
동정리(소로1-16,17) | L=166m | 700 | 공사집행
동정리(소로2-31) | L= 56m | 400 | 공사착공
설계리(소로1-5) | L=300m | 800 | 보상추진
추풍1리(소로2-411) | L=115m | 550 | 보상추진
7-3. 인·허가 업무추진
  기 간 : 3. 2.(화) ~3. 31.(화)
  내 용 : 인·허가에 따른 부서 협의 및 현지 확인
구 분 | 계 | 산지전용, 벌채 | 농지전용 | 개인하수처리시설
건수 | 93 | 30 | 35 | 28

## Slide 4
7-4. 2015년 본예산 지역개발사업 추진
  기 간 : 3. 2.(화) ~3. 31.(화)
  규 모 : 147건/ 5,664백만원
  내 용 : 공사계약 및 공사착공
  집행현황
  (단위 : 백만원)
구 분 | 계 | 기 계약의뢰 | 3월까지 | 비 고
건수/금액 | 147/5,664 | 80/2,836 | 67/2,828 | 100%
7-5. 다목적광장 및 쉼터 조성사업 공사집행 추진
  위 치 : 매곡면 노천리 280-1(노천중리마을회)
  내 용 : 주차장포장, 복합경기장, 정자, 파고라, 조경
  사 업 비 : 200백만원(도비 60, 군비 140)

## Slide 5
7-6. 문화디자인 프로젝트 사업 추진
  대 상 : 황간역
  예 산 : 200백만원(국비 100, 군비 100)
  지원내용 : 문화적 공간조성 및 문화프로그램 운영
  추진내용 : 주민설명회 개최, 공사계약 집행의뢰 후 착공
7-7. 농촌고령자 공동시설지원 시범사업 추진
  대 상 : 용화면 평촌마을
  예 산 : 50백만원(국비 25, 군비 25)
  지원내용 : 공동급식시설 증축(고령주민 삶의 질 향상)
  추진내용 : 준공 예정