## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
6-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용
  - 군관리계획(재정비) 결정
  - 기초조사
  - 도시 기후 취약성 분석
  - 경관 교통성 및 사전재해영향성 검토
  - 재해취약성 검토, 지형도면 작성 및 고시
  - 토지적성 평가
  예 산 액 : 1,300백만원
  추진내용
  - 경미한 군계획시설에 대한 관리계획 변경
  - 장기 미집행 군계획시설 해제대상 분류

## Slide 3
6-2. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 8 지구) | L= 998m | 4,413 |  | 
부용리(소로2-56) | L= 50m | 400 | 토공 | 10%
동정리(소로1-22) | L=153m | 800 | 보상추진 | -
동정리(소로1-16,17) | L=166m | 700 | 아스콘 포장 | 90%
동정리(소로2-31-2) | L=150m | 566 | 구조물공 | 40%
계산리(소로3-32) | L=30m | 300 | 보상추진 | -
설계리(소로1-5) | L=300m | 800 | 토공 | 20%
추풍1리(소로2-411) | L=115m | 550 | 토공 | 20%
추풍령(소로2-425) | L=34m | 297 | 토공 | 20%

## Slide 4
6-3. 인·허가 업무추진
  기 간 : 12. 1.(화) ~ 12. 31.(목)
  내 용 : 인·허가에 따른 부서 협의 및 현지 확인
  (단위 : 건)
계 | 산지전용 및 벌채 | 농지 전용 | 개인하수처리시설
70 | 30 | 25 | 15
6-4. 읍면 시설직(토목) 설계합동작업
  예정기간 : 2015. 12. 21.(월) ~ 2016. 3. 4.(금)
  사업대상 : 영동읍 산익리 배수로 정비 외 134건
  예 산 : 5,395백만원
  추진내용 : 측량 및 설계 실시

## Slide 5
6-5. 농촌주택사업 추진 완료
  사 업 량 : 30동
  - 담보물 감정평가에 의한 대출한도(연리 2.7%)
  대상 및 내용
  - 노후 및 불량주택 개량, 무주택자 및 귀농자 주택 융자금 지원
6-6. 불법광고물 정비 및 점검
  계 획 : 읍∙면 합동점검
  대상 및 내용
  - 현수막, 전단지, 벽보
  - 주요도로 및 주택가 등 신고하지 않은 불법 유동광고물 정비