## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용 :군관리계획(재정비) 결정
  용 역 비 : 1,436백만원
  용역기간 : 2015. 7. 7. ~ 2017. 6. 25.
  추진내용
  - 군계획위원회 자문 및 심의(토지적성평가)
  - 군관리계획 입안(안) 군수님 보고(2차)
  - 최종입안(안) 충청북도 사전 심의

## Slide 3
9-2. 영동읍 중앙로 전선지중화사업 추진
  위 치 : 경찰서 ~ 미주맨션, 영동역 ~ 용두교
  사 업 량 : L= 1.7 ㎞
  사 업 비 : 6,000백만원(군비 3,400, 한전 등 2,600)
  ※2016년 예산 2,700백만원(군비1,500, 한전 등 1,200)
  추진내용
  - 도로굴착허가 심의 및 공사착공
9-3. 동정 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진
  위 치 : 영동읍 동정리 125-8번지 일원
  사 업 량 : L=240m
  사 업 비 : 4,000백만원
  내 용 : 준공

## Slide 4
9-4. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 4 지구) | L=407m | 2,190 |  | 
부용리(소로3-47) | L=150m | 400 | 보상 | -
영산동(소로3-28) | L= 50m | 400 | 보상 | -
영산동(소로3-134) | L= 39m | 800 | 보상 | -
동정리(소로 1-22) | L= 168m | 590 | 착공 | 20%
9-5. 도로유지보수 및 보도블럭정비 사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 2 지구) |  | 284 |  | 
영동읍 시가지도색공사 | 1식 | 190 | 준공 | 100%
매천리(반곡동)재포장공사 | L= 0.5km | 94 | 준공 | 100%

## Slide 5
9-6. 제1회 추경 소규모 지역개발사업 추진
  사 업 량 : 68건 / 2,478백만원
  추진 현황
구분 | 계 | 착 공 | 계약중 | 집행예정
건수 / 금액 | 68 / 2,478 | 9 / 195 | 20 / 629 | 39 / 1,654
9-7. 마을소교량 재가설 실시설계 용역
  위 치 : 매곡면 어촌리 774-20번지
  기 간 : 6.29.(수) ~ 8.26.(금)
  사 업 비 : 19백만원
  내 용 : 지반조사, 현황측량 및 실시설계

## Slide 6
9-8. 다목적광장 및 쉼터조성사업 추진
  위 치 : 매곡면 옥전리 782
  사 업 비 : 200백만원(도비60, 군비140)
  내 용 : 시설물 설치 및 포장공사(공정율 95%)
9-9. 새뜰마을 사업 추진
  위 치 : 영동읍 부용리 362번지 일원
  사 업 비 : 180백만원(제1회추경)
  사업내용 : 기본계획수립용역(기술·사업 분야) 착수