## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
8-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  용 역 비 : 1,436백만원
  용역기간 : 2015. 7. 7. ~ 2017. 6. 25.
  추진내용
  - 최종입안(안) 충청북도 사전 심의
8-2. 영동읍 중앙로 전선지중화사업 추진
  위 치 : 경찰서 ~ 미주맨션, 영동역 ~ 용두교
  사 업 량 : L= 1.7 ㎞
  사 업 비 : 6,000백만원(군비 3,400, 한전 등 2,600)
  ※2016년 예산 2,700백만원(군비1,500, 한전 등 1,200)
  추진내용
  - 배전선로 공사착공

## Slide 3
8-3. 2016년 지역수요 맞춤지원 공모사업 추진
  일 시 : 8. 4.(목)
  장 소 : 정부종합청사(세종시)
  발 표 자 : 도시건축과장 외 2명
  내 용 : 영동 도심무지개 경관조성사업 발표
8-4. 동정 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진
  위 치 : 영동읍 동정리 125-8번지 일원
  사 업 량 : L=240m
  사 업 비 : 4,000백만원
  내 용 : 준공

## Slide 4
8-5. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 4 지구) | L=407m | 2,190 |  | 
부용리(소로3-47) | L=150m | 400 | 보상 | -
영산동(소로3-28) | L= 50m | 400 | 착공 | -
영산동(소로3-134) | L= 39m | 800 | 보상 | -
동정리(소로 1-22) | L= 168m | 590 | 준공 | 80%
8-6. 소규모 주민생활편익사업 추진
  사 업 량 : 202건 / 7,663백만원
  추진 현황
구 분 | 계 | 준 공 | 공사중 | 집행예정
건수 / 금액 | 202 / 7,663 | 117 / 4,702 | 59 / 2,169 | 26 / 792

## Slide 5
8-8. 농촌주택개량사업 대상자 현지 지도 추진
  사 업 량 : 30동(준공 6동, 미준공 24동)
  사업내용 : 노후 불량주택 개량 등 농촌주거환경 개선
  추진내용 : 미준공 주택개량사업 대상자 견실시공 지도
8-7. 다목적광장 및 쉼터조성사업 추진
  위 치 : 매곡면 옥전리 782
  사 업 비 : 200백만원(도비60, 군비140)
  내 용 : 야외무대, 파고라, 조경, 목교 등 설치 완료