## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
5-1. 영동군관리계획 재정비 변경 추진
  면 적 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  기 간 : 2015. 7. ~2017. 6. / 목표연도 : 2020년
  내 용 : 충청북도 사전심의위원회 심의 / 9.13.(화)
5-2. 군계획도로 주요사업 추진
사업명 | 사업량 | 사업비(백만원) | 추진내용 | 공정율
합 계 ( 4 지구) | L=608m | 5,344 |  | 
부용리(소로3-47) | L=150m | 377 | 보 상 | 6건 / 60%
영산동(소로3-28) | L= 50m | 377 | 계약 및 착공 | -
동정리(소로1-22) | L=168m | 590 | 조경공 | 97%
동정급경사지붕괴위험지구정비 | L= 240m | 4,000 | 조형물및부대공 | 준공예정(9.13.)

## Slide 3
5-3. 소규모 주민생활편익사업
  사 업 량 : 202건 / 7,663백만원
  추진현황
  - 준 공 : 147건 / 5,359백만원 (72%)
  - 공 사 중 : 54건 / 2,289백만원 (27%)
  - 집행예정 : 1건 / 15백만원 ( 1%)
  ※ 준공예정 : 금곡마을 안길 외 4건
5-4 . 추석 명절대비 불법광고물 정비
  기 간 : 9.1. ~ 9. 13. / 읍 ∙ 면 합동점검 및 단속
  대 상 : 불법현수막 및 벽보 등

## Slide 4
5-5. 기타업무 추진
  개발행위 허가 : 총 38건 / 허가( 29건) / 분할( 9건)
  건축 인·허가 : 총 29건 / 허가( 4건) / 신고및준공( 25건)
  옥외광고물 표시 신고 : 42건
  소송업무 : 2건(토지인도소송 외 1건)