## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
5-1. 영동군관리계획 재정비 변경 추진
  면 적 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  기 간 : 2015. 7. ~2017. 6. / 목표연도 : 2020년
  내 용 : 도 사전심의위원회 심의결과에 따른 보완(8건)
5-2. 군계획도로 주요사업 추진
사업명 | 사업량 | 사업비(백만원) | 추진내용 | 공정율
합 계 ( 4 지구) | L=2,140m | 10,754 |  | 
부용리(소로3-47) | L=150m | 377 | 보 상 | 6건 / 60%
영산동(소로3-28) | L= 50m | 377 | 계약 및 착공 | 10%
동정급경사지붕괴위험지구정비 | L= 240m | 4,000 | 준 공 | 보도데크 완료
영동읍 전선지중화사업 | L=1,700m | 6,000 | 착 공 | 난계축제 후 착공

## Slide 3
5-3. 소규모 주민생활편익사업 추진
  사 업 량 : 233건 / 8,683백만원
  추진현황
  - 준 공 : 156건 / 5,694백만원 (67%)
  - 공 사 중 : 45건 / 1,954백만원 (19%)
  - 집행예정 : 32건 / 1,035백만원 (2회추경, 14%)
  ※ 준공예정 : 돈대리 배수로정비외 8건
5-4. 특정관리대상시설 안전점검 추진
  기 간 : 10. 4.~10. 31.
  대 상 : 공동주택(16개소)

## Slide 4
5-5. 기타업무 추진
  개발행위 허가 : 총 20건 / 허가( 15건) / 분할( 5건)
  건축 인·허가 : 총 38건 / 허가( 3건) / 신고및준공( 35건)
  옥외광고물 표시 신고 : 43건
  소송업무 : 2건(토지인도소송 외 1건)