## Slide 1
도시건축과

## Slide 2
10-2. 국토부 지역개발사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
경부선 영동가도교 확장사업 | L= 220m | 11,000 | 공사착공 (철도공단) | -
영동 햇살가득 다담길 조성사업 | L= 560m | 3,145 | 지장전주 이설 (전선지중화) | -
10-1. 다담길, 문화의 거리 가로경관정비공사 집행
  영동읍 다담길 가로경관정비공사외 5건
  사업비 768,772천원
  (도급액 424,085천원, 관급액 344,687천원)

## Slide 3
10-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (10지구) | L=1,934m | 4,985 |  | 
매천리(소로3-80) (외식문화교육관 앞) | L= 50m | 250 | 공사착공 | 포장공
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 500 | 보상협의 | 
황간 남성근린공원 진입로 | L=120m | 200 | 보상협의 | 
동정리(소로3-144) (동정 마을회관 뒤) | L=120m | 350 | 공사착공 | 포장공
남성리(소로2-326) (황간농협 뒤) | L=220m | 785 | 보상협의 | 
황간면 신흥2교 위험교량 개선공사 | L=24m | 1,000 | 공사착공 | 교량상부공
동정리(소로2-81) (개인택시조합~크로바아파트) | L=650m | 1,000 | 인허가협의 (철도시설공단) | 
동정리 회전교차로 설치공사 | 내접원 D=27m 교통섬 D=17m | 650 | 보상협의 및 입찰 | 
제2201부대 진입도로 개설공사 | L=370m | 500 | 실시설계착공 | 

## Slide 4
10-4. 기타현안업무
  동정리 회전교차로 설치공사 보상협의
  제2201부대 진입도로 개설공사 실시설계 착공
10-5. 소규모지역개발사업 추진
  사 업 량 : 373건 / 9,777백만원(2회 추경 87건 포함)
  내 용 : 현황측량 및 실시설계, 사업집행
  추진현황
구 분 | 계 | 기집행 | 공사집행 | 설계 | 비고
건수 | 373 | 259 | 27 | 87 | 

## Slide 5
10-6. 도시재생 뉴딜사업 도시재생대학 운영(3기)
  대상 : 영동군민 희망자(40여명)
  기간 : 9.23~11.30 / (사)충북남부마을만들기지원센터
10-7. 취약지역 생활여건 개조사업(도시형)
  영동읍 부용리 일원 / 2,416백만원
  주택정비사업 진행(25개소)
  담장설치공사 (10개소)
10-8. 취약지역 생활여건 개조사업(농촌형)
  심천면 장동2리 일원 / 1600백만원
  공공기관 위탁 진행(농어촌공사 또는 충북개발공사)

## Slide 6
10-10. 간판이 아름다운 거리조성사업
  제1교 ∼ 소화의원 / 350백만원
  업소별 보조금 교부결정(101개 업소)
10-9. 공동주택관리비용 지원사업
  사업완료(세림빌라 외 6단지)
  사업진행중(주원빌라 외 20단지)
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  간판이 아름다운 거리조성사업/일간지, 감고을 소식지 게재