## Slide 1
  상수도사업소
Notes: 1

## Slide 2
5-1. 상수도요금 인상 추진
  인상 (안) : 30% (759원 –> 988원)
  - 현행 요금현실화율 41.3% ⇒ 53.75%까지 제고
  향후 추진일정
  - 물가대책위원회 심의 : 4월
  - 조례 개정(안) 입법예고 : 4월
  - 조례.규칙심의회 심의 : 5월
  - 군 의회 상정 : 5월
  적용시기 : ‘15. 7월부터

## Slide 3
5-2. 지방상수도 확장 및 노후관 교체사업
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 7건 | 7.8 | 1,500 |  | 
지방 상수도 확장 사업 | 율리 지방상수도 확장 | 2.8 | 500 | 공사 집행 및 착공 | 
 | 우천리 지방상수도 확장 | 0.3 | 500 | 착공 및 관로 매설 | 
 | 고기리 지방상수도 확장 | 0.9 |  |  | 
 | 유곡리 지방상수도 확장 | 0.8 |  |  | 
노후관 교체 사업 | 계산리 지방상수도 노후관교체 | 0.6 | 500 | 착공 및 관로 매설 | 
 | 초강리 지방상수도 노후관교체 | 0.9 |  |  | 
 | 아암리 지방상수도 노후관교체 | 1.5 |  |  | 

## Slide 4
5-3. 농어촌 생활용수개발사업
5-4. 소규모 수도시설
구 분 | 사 업 명 | 사업량 | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
소규모 수도 시설 | 소규모수도시설 개량사업 (상촌면 물한리외3) | 4건 | 1,114 | 공사집행2건 공사중2건 | 
 | 낙후지역먹는물수질개선사업 (용산면 시금리외24) | 25건 |  | 설계중16건 공사중 9건 | 
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 3건 |  | 4,391 |  | 
농어촌 생활용수 개발사업 | 학산.양산 농어촌생활용수 (정수처리시설) | 1식 | 1,463 | 토공 및 배수공 | 
 | 황간 농어촌생활용수 | 2.4 | 500 | 공사 착공 | 
 | 용화 농어촌생활용수 | 1식 | 2,428 |  | 

## Slide 5
5-5. 상수원보호구역 휀스 설치
  기 간 : 3. 30. ~ 4. 30.
  위 치 : 심천면 기호리 일원
  사 업 량 : 334m (출입문 1개소 포함)
  사 업 비 : 27백만원
  추진내용 : 공사 착공 및 준공