## Slide 1
  상수도사업소
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
8-1. 상수원보호구역 수목제거 사업 추진
  위 치 : 심천면 기호리 665번지선
  사 업 량 : 1식, A=28,953 ㎡
  사 업 비 : 60백만원
  내 용 : 사업착공
8-2. 상수원 보호구역 수질관리 계획 용역
  근 거 : 수도법 제8조2
  사 업 량 : 심천면 외6개면 31개 리(72,169 ㎡)
  사 업 비 : 50백만원
  내 용 : 일반현황 및 유역환경조사

## Slide 3
8-3. 상반기 소규모수도시설 물탱크 청소
  기 간 : 6. 1 ~ 6. 30
  사 업 량 : 180개소
  사 업 비 : 50백만원
  내 용 : 내부청소 및 주변정리
8-4. 수돗물 평가위원회 개최
  일 시 : 6. 24.(금)
  장 소 : 상수도사업소
  인 원 : 10명
  내 용 : 상수도 사업 설명 및 기타 의견 수렴

## Slide 4
8-5. 수도정비 기본계획(변경) 수립
  근 거 : 수도법 제4조
  위 치 : 영동군 일원
  인 원 : 500백만원
  내 용 : 용역사업 집행 및 사업수행능력평가
8-6. 궁촌정수장 차염발생기 설치
  기 간 : 6월
  사 업 비 : 230백만원
  사 업 량 : 약품동 신축 40 ㎡ / 차염발생기 1대
  내 용 : 건축물 철거 및 터파기

## Slide 5
8-7. 정수장 배출수 오염도검사
  기 간 : 6. 7. ~ 6. 24.
  대 상 : 영동정수장, 궁촌정수장
  검사기관 : ㈜한국산업공해연구소
  내 용 : 검사 완료

## Slide 6
8-8. 상수도 공사 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 7건 | ` | 4,029 |  | 
지방 상수도 확장 | 영동읍 중가리(묵은점) | 1.0 | 100 | 준공 | 
 | 양강면 괴목리(국촌) | 0.5 | 50 | 관로공사 | 
 | 심천면 고당리(옥계) | 4.5 | 450 |  | 
농어촌 생활용수 개발 | 학산,양산 농어촌생활용수개발 | 1식 | 1,700 | 관로공사 | 
 | 용화 농어촌생활용수개발 | 1식 | 1,429 |  | 
마을 상수도 신설 | 양산면 명덕리(본동) | 1.5 | 160 |  | 
 | 상촌면 둔전리(섬밭골) | 1 2 | 140 |  |